დანართი

# ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის

# მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა

# 2026-2030

2025 წელი

შინაარსი

- წინასიტყვაობა - 3 გვ

1.1 მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის მარეგულირებელი და   საკანონმდებლო საფუძვლები;

1.2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის აღწერა და დემოგრაფიული მონაცემები;

1.3  გეგმის ამოცანები და მიზნობრივი შედეგები;

1.4 გამოყენებული მეთოდოლოგია და დაგეგმვის პროცესის აღწერა.

- მუნიციპალური ნარჩენების დახასიათება

2.1 გეგმაში მიმოხილული ნარჩენების სახეობები;

2.2 ნარჩენების რაოდენობა;

2.3. ნარჩენების პროგნოზირება;

2.4. ნარჩენების შემადგენლობის ანალიზი.

- მუნიციპალური ნარჩენების მართვის არსებული სისტემის  მიმოხილვა

3.1. არსებული მუნიციპალური მომსახურების აღწერა;

3.2 შეგროვების და ტრანსპორტირების მომსახურება;

3.3. ქუჩებისდასუფთავება;

3.4 ნარჩენების განთავსების არსებული ობიექტები;

3.5. აღდგენა (რეციკლირება დაკომპოსტირება);

3.6. ხარჯები და ხარჯების ანაზღაურება;

3.7  ბიუჯეტი და დაფინანსების პროცესები.

4. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის სისტემის   SWOT ანალიზი

5. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმის ხედვა და მიზნები.

5.1.პრობლემების იდენტიფიკაცია;

5.2.ხედვა და მიზნები;

5.3. ღონისძიებებისა და პრიორიტეტულობის განსაზღვრა.

# 6. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმის ხედვა და მიზნები

# 7. საჯარო განხილვები.

ნარჩენებით გარემოს დაბინძურება აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს, როგორც მთელი მსოფლიოსათვის, ასევე ჩვენი ქვეყნისათვის. ნარჩენებთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოფხვრა და რისკების მართვა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნისათვის, რომლის გადაჭრა შესაძლებელია მხოლოდ ყველა დაინტერესებული მხარის ერთიანი ძალისხმევითა და ჩართულობით.პრობლემები, რომლებსაც იწვევს ნარჩენების წარმოქმნა, სპეციფიური და კომპლექსურია. მომდევნო წლებში მნიშვნელოვნად უნდა შეიცვალოს საქართველოს ნარჩენების მართვის სექტორი.  ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით  ნაკისრი ვალდებულებების თანახმად, ქვეყანაში უნდა ჩამოყალიბდეს ნარჩენების მართვის სისტემა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება ევროკავშირის მოთხოვნებთან.

წარმოდგენილი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმა შემუშავებულია საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად, პროექტის მიზანია გარემოს მდგომარეობისა და მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა ევროკავშირის გამოცდილებაზე ორიენტირებული ნარჩენების მართვის თანამედროვე მეთოდების დანერგვისათვის ტრანსასაზღვრო პარტნიორობისა და თანამშრომლობის განვითარების გზით.

გამოყენებული აკრონიმები და აბრევიატურები

EU ევროკავშირი

MW	მუნიციპალური ნარჩენები

MWM მუნიციპალური ნარჩენების მართვა NGO არასამთავრობო ორგანიზაცია

WM ნარჩენები მართვა

ტერმინების განმარტება

ნარჩენები - ნებისმიერი ნივთიერება ან ნივთი, რომელსაც მფლობელი იშორებს, განზრახული აქვს მოიშოროს ან ვალდებულიამოიშოროს.

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები - საოჯახო მეურნეობის მიერ წარმოქმნილი ნარჩენები.

მუნიციპალური ნარჩენები - საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, აგრეთვე სხვა ნარჩენები, რომლებიცთავისიმახასიათებლებისადაშემადგენლობის მიხედვით საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისმსგავსია.

ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები - ნებისმიერი სახის ნარჩენები, რომლებიც ექვემდებარებიან ანაერობულ ან  აერობულ დაშლას, მათ შორის,  სურსათის/ცხოველის საკვების ნარჩენები, ბაღების/პარკების ნარჩენები, ქაღალდი და მუყაო.

სახიფათო ნარჩენები - ნარჩენები, რომლებიც სახიფათო ან პოტენციურად მავნეა ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ან გარემოსათვის (სახიფათო ნარჩენების სია მოცემულია საქართველოს კანონის “ნარჩენების მართვის კოდექსი” მესამე დანართში).

არასახიფათო ნარჩენები- ნარჩენები, რომლებსაც არ მოიცავს „სახიფათო ნარჩენების განმარტება“.

სამედიცინო ნარჩენები - ნებისმიერი ნარჩენი, რომელიც სამედიცინო დაწესებულებების, სამედიცინო ლაბორატორიების, სამედიცინო კვლევითი ცენტრების, მზრუნველობის დაწესებულებების, ვეტერინარული კლინიკების, ფარმაცევტული საწარმოებისა და საწყობების მიერ არისწარმოქმნილი.

ცხოველური ნარჩენები – (ცხოველური  წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტი)-ცხოველის სხეული ან მისი სხეულის ნაწილი, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი ან ცხოველისაგან მიღებული სხვა პროდუქტი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ადამიანის მიერ მოხმარებისათვის, ევროპარლამენტრისა და ევროკავშირის საბჭოს 2009 წლის 21 ოქტომბრის (EC) No 1069/2009  რეგულაციის შესაბამისად;

პრევენცია –	ნივთიერების,	მასალის ან პროდუქტის ნარჩენად გადაქცევამდე მიღებული ზომები,რაცამცირებს: ა)	ნარჩენების	რაოდენობას, (მაგალითად, პროდუქტის ხელახალი გამოყენების გზით ან პროდუქტის ვარგისიანობის ვადის გაგრძელების გზით); ბ)  წარმოქმნილი  ნარჩენების  უარყოფითგავლენასგარემოსადა ადამიანის ჯანმრთელობაზე; გ) მასალებსა და პროდუქტში მავნე ნივთიერებების შემცველობას.

ხელახალი გამოყენება - პროდუქტის ან/და მისი კომპონენტების  ხელახლა  გამოყენება ნარჩენად გადაქცევამდე, მათი თავდაპირველიდანიშნულებით.

აღდგენა - საქმიანობა, რომლის ძირითადი შედეგია ნარჩენების გამოყენება სასარგებლო მიზნებისათვის, იმ მასალების ჩანაცვლების გზით, რომლებიც სხვა პირობებში რაიმე ფუნქციის შესასრულებლად იქნებოდა გამოყენებული. აღდგენა მოიცავს ენერგიის აღდგენას და რეციკლირებას. (აღდგენის ოპერაციების სია მოცემულია საქართველოს კანონის “ნარჩენების მართვის კოდექსი” პირველ დანართში).

რეციკლირება - აღდგენითი ღონისძიება, რომლის საშუალებითაც ნარჩენები გარდაიქმნება პროდუქტად, მასალად ან ნივთიერებად, რომლებიც განკუთვნილია თავდაპირველი ან სხვა მიზნით გამოყენებისთვის. რეციკლირება მოიცავს  ორგანული მასალების გადამუშავებას, მაგრამ არ მოიცავს ენერგიის აღდგენას და ისეთ მასალებად გარდაქმნას, რომლებიც გამოიყენება საწვავად ან ამოვსების ოპერაციებისთვის.

რეციკლირებადი მასალები - გავრცელებული რეციკლირებადი მასალებია მინა, ქაღალდი, მუყაო, მეტალი, პლასტიკი, ქსოვილი, საკვების ნარჩენები, ბაღის  ნარჩენები და ელექტრონულიმოწყობილობები.

ნარჩენების შეგროვება - ნარჩენების შეგროვება, რაც ასევე მოიცავს მათ წინასწარ დახარისხებას და წინასწარ დასაწყობებას ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე გადატანისმიზნით.

სეპარირებული შეგროვება - ნარჩენების შეგროვება, რომლის დროსაც ნარჩენების ნაკადები განცალკევებულია სახეობების და თვისებების მიხედვით, მათი შემდგომი დამუშავების ხელშეწყობისმიზნით.

ნარჩენების ტრანსპორტირება - ნარჩენების გადატანა ნარჩენების შენახვის ან/და დამუშავებისობიექტზე;

ნარჩენების გადამტვირთავი სადგური - ობიექტი, სადაც ხორციელდება ნარჩენების გადატვირთვა ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე შემდგომი ტრანსპორტირებისათვის;

დანაგვიანება - ნარჩენების გარემოში დაყრა, გადაგდება და/ან მიტოვება, გარდა ამ მიზნისთვის გამოყოფილი კონტეინერებისა და შეგროვების ობიექტებისა.

დაინტერესებული მხარე - პირი, ჯგუფი, დაწესებულება ან ორგანიზაცია, რომელსაც პირდაპირი ან არაპირდაპირი კავშირი გააჩნია ქმედებასთან ან პროექტთან ან რომელსაც გააჩნია შესაძლებლობა დადებითი ან ნეგატიური გავლენა მოახდინოს ქმედებაზე ანპროექტზე.

გადახდის მზაობა - მაქსიმალური საფასური, რომელიც პირმა შეიძლება გაიღოს კარგი შედეგის შესაძენად ან არასასურველი შედეგის თავიდანასარიდებლად.

1.1 მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის მარეგულირებელი და საკანონმდებლოსაფუძვლები

საქართველოში ნარჩენების მართვის სფეროს არეგულირებს ისეთი  საკანონმდებლო აქტები, როგორიცაა:

- საქართველოს კონსტიტუცია,

- საქართველოს კანონი „ნარჩენების მართვის კოდექსი“,

- საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“;

- საქართველოს კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“;

- საქართველოს კანონი „ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ“;

- საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“;

- საქართველოს კანონი „ადგილობრივი მოსაკრებლის შესახებ“;

- საქართველოს კანონი “საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ ასევე  საქართველოს მთავრობის დადგენილებები:

  - „ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და 2022-2026 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესახებ“ (დადგენილება №160, 01.04.2016 );

  - „მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების წესის შესახებ"ტექნიკური რეგლამენტი ( დადგენილება №159, 01.04.2016);

  - „სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი“ (დადგენიულება№145, 20.03.2016);

  - „ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი შენახვის რეგისტრაციის წესისა და პირობების შესახებ“ (დადგენილება№144, 29.03.2016);

  - „ნარჩენების  ტრანსპორტირების წესის ტექნიკური რეგლამენტი“ (დადგენილება№143, 29.03.2016).

საქართველოს კონსტიტუციის 37 მუხლით დეკლარირებულია, რომ «ყველას აქვს უფლება ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისათვის უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და კულტურული გარემოთი. ყველა ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ და კულტურულ გარემოს».

„ნარჩენების მართვის კოდექსი“

2015 წლის 15 იანვარს ამოქმედდა საქართველოს კანონი “ნარჩენების მართვის კოდექსი”, რომლის მიზანია სამართლებრივი და მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ნარჩენების წარმოქმნის პრევენციას და ხელახალ გამოყენებას, აგრეთვე ნარჩენების დამუშავებას გარემოსთვის უსაფრთხო გზით, მათ შორის – შეგროვებას, ტრანსპორტირებას, აღდგენას (რეციკლირება, კომპოსტირება და ა.შ.) და განთავსებას.

კანონის ამოცანაა:

1) ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვა ნარჩენების წარმოქმნის და მისი უარყოფითი ზეგავლენის პრევენციისა ან შემცირების გზით;

2) ნარჩენების მართვის ეფექტიანი მექანიზმების შექმნა;

3) იმ რესურსების ეფექტიანი მოხმარების წახალისება, რომლებიც შეიძლება მიღებული იქნას მუნიციპლური ნარჩენების უკეთ მართვის შედეგად.

ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტია ის, რომ საქართველომ, ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმული ასოცირების ხელშეკრულებით (რომელსაც 2014 წლის ივნისში მოეწერა ხელი) იკისრა ვალდებულება ევროკავშირის სტანდარტებთან ჰარმონიზაციაში მოიყვანოს ქვეყანაში მოქმედი ნარჩენების მართვის პრაქტიკა.

ნარჩენების მართვის კოდექსის თანახმად განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტების პასუხისმგებლობა ნარჩენების მართვის პროცესში, კერძოდ, ადგილობრივმა თვითმმართველობის ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ მუნიციპალური ნარჩენების  შეგროვების	ეფექტიანი	სისტემის დანერგვა თავიანთ ადმინისტრაციულ

საზღვრებში,	აგრეთვე, ნარჩენების გამოცალკევებულად შეგროვების სისტემების ეტაპობრივი დანერგვა და გამართული ფუნქციონირება, რაც ხელს შეუწყობს აღდგენის პროცესებს. კანონი განსაზღვრავს ნარჩენების შეგროვების ზოგად პრინციპებს, რომლის მიხედვითაც ნარჩენების შეგროვება, ტრანსპორტირება და დამუშავება უნდა მოხდეს იმგვარად, რომ არ შეიქმნას სირთულეები მათი შემდგომი აღდგენის მხრივ. ამასთანავე, კანონი მოითხოვს, რომ მუნიციპალური ნარჩენები შეგროვდეს, ტრანსპორტირებული იქნას და დამუშავდეს იმ წესით, რომელიც მაქსიმალურად შესაძლო დონით გამორიცხავს გარემოს დაბინძურებასა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზიანის მიყენების რისკს.

ნარჩენების შეგროვებასა და დამუშავებასთან დაკავშირებული      მოთხოვნები      განსაზღვრულია     მთავრობის    დადგენილებით„მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების წესის შესახებ“ (დადგენილება #159, 01.04.2016) კ2

.... მუნიციპალიტეტმა უნდა უზრუნველყოს:

ა) მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვება და ამ მიზნით მუნიციპალური ნარჩენების შგროვების სისტემის დანერგვა და გამართული ფუნქციონირება;

ბ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შგროვებული მუნიციპალური ნარჩენების ტრანსპორტირება დამუშავებისა და განთავსების ობიექტებზე, სადაც ნებადართულია ამგვარი ნარჩენების მიღება;

გ) მუნიციპალური ნარჩენების დამუშავების ხელშეწყობა;

დ) მუნიციპალური ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების სისტემის ეტაპობრივი დანერგვა და გამართული ფუნქციორინება.

წყარო: მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის უფლებები და ვალდებულებები. მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების  წესის შესახებ. ტექნიკური რეგლამნეტი.

ნარჩენების მართვის კოდექსით განსაზღვრულია, რომ

ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა უნდა შეიმუშაონ მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ყოვლისმომცველი გეგმები, რომლებიც გამიზნული უნდა იყოს მუნიციპალიტეტების ფუნქციების გაუმჯობესებაზე ნარჩენების მართვის სფეროში.  კანონის შესაბამისად მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმების ხანგრძლივობა განსაზღვრულია 5–წლიანი პერიოდით, და უნდა შეესაბამებოდეს ნარჩენების მართვის ეროვნულ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას.

კანონის “ნარჩენების მართვის კოდექსი” თანახმად, მუნიციპალიტეტებს უნარჩუნდებათ მხოლოდ ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების მომსახურებებისა და აღდგენის  პროგრამების განხორციელების ვალდებულებები.

უნდა აღინიშნოს, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ქალაქ თბილისის გამოკლებით) რეგიონული ნაგავსაყრელების მოწყობაზე პასუხისმგებელია სახელმწიფოკომპანია–საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“.

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“

საქართველოს კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის 2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის თანახმად, მუნიციპალიტეტის  საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება მყარი (საყოფაცხოვრებო) ნარჩენების შეგროვება და გატანა. რაც გულისხმობს, მოსახლეობის განსახლების პირველადი ტერიტორიულ ერთეულებში (ქალაქი, დაბა, სოფელი) საზოგადოებრივი სივრცეების დასუფთავებას მყარი ნარჩენებისაგან და მათ გატანას  ნაგავსაყრელების ტერიტორიაზე.

საქართველოს ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია

საქართველოს ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია შემუშავებულია ნარჩენების მართვის კოდექსისა და ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული დირექტივების მოთხოვნების შესაბამისად. სტრატეგიის მიზანია საქართველოში ნარჩენების მართვის განვითარების პროცესის ჰარმონიზება ევროკავშირის ნარჩენების მართვის პოლიტიკასთან. სტრატეგიის განხორციელების მიზნით შემუშავებულია ნარჩენების მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმა. სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა საქართველოს ნარჩენების მართვის პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილებია. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებები დაკავშირებულია სტრატეგიით განსაზღვრულ მიზნებსა და ამოცანებთან.

საქართველოს ნარჩენების მართვის პირველი ეროვნული სტრატეგის მოიცავს 15 წლიან პერიოდს (2016-2030 წწ.).

სტრატეგიის შესაბამისად საქართველოში ნარჩენების მართვის ხედვაა:

„საქართველო ისწრაფვის გახდეს ნარჩენების პრევენციასა და რეციკლირებაზე ორიენტირებული ქვეყანა“, რაც მიიღწევა:

- ნარჩენების პრევენციის, ხელახალი გამოყენების, რეციკლირებისა და აღდგენის ღონისძიებების გატარებით

- მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების უზრუნველყოფით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე

- ნარჩენების წარმოქმნის წყაროსთან სეპარირების დანერგვით

- ხარჯების სრული ამოღების დანერგვით

- მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების დანერგვით

- ინიციატივების განხორციელებით სპეციფიკური ნარჩენების ნაკადებზე საჯარო-კერძო პარტნიორობის ჩამოყალიბებით

- სტრატეგიის მიზნების მისაღწევად საჭირო წამახალისებელი მექანიზმების დანერგვით.

- ნმეს- ით განსაზღვრული გამოწვევები და მისაღწევი მიზნები, მათიმნიშვნელობის მეტი თვალსაჩინოებისათვის, დაჯგუფებულია 13  მიმართულებად:

1. კანონმდებლობა;

2. ნარჩენების მართვის დაგეგმვა;

3. ნარჩენების შეგროვება და ტრანსპორტირება;

4. ნაგავსაყრელები;

5. პრევენცია, ხელახალი გამოყენება, რეციკლირება და აღდგენა;

6. ხარჯების ამოღება;

7. მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება;

8. მონაცემები ნარჩენების შესახებ;

9. მართვის შესაძლებლობები;

10. სახიფათო ნარჩენების მართვა

11. პლასტიკის ნარჩენების მართვა

12. ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების მართვა

13. ინერტული, სამშენებლო და ნგრევის ნარჩენების მართვა

- ზემოთ აღნიშნული მიმართულებების შესაბამისად „სამოქმედო გეგმით“განაზღვრული ძირითადი მიზნების მისაღწევად, წარმოდგენილია შესაბამისი ამოცანები და ღონისძიებები, რომელთა განხორციელების შედეგად მიღწეული უნდა იქნას მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხარჯთეფექტიანი და მდგრადი სისტემისშექმნა.

ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბებისა და დანერგვის მიმართულებით  ეროვნული  სტრატეგიაში  დასახულია ნარჩენების შგროვების შემდეგი მინიმალური მაჩვენებლების მიღწევა:

|  | 2026 წლისთვის | 2030 წლისთვის |
| --- | --- | --- |
| მუნიციპალური ნარჩენები | 95% | 100% |
| სახიფათო ნარჩენები | 75% | 95% |

სტრატეგია ითვალისწინებს შესაძლებლობების ფარგლებში ნარჩენების პრევენციას, ხელახალ გამოყენებას, რეციკლირებასა ან/და აღდგენას. ერთ-ერთ  მთავარ  ამოცანას ამ მიზნის მისაღწევად წარმოადგენს ქაღალდის, პლასტიკის, მინისა და მეტალის წარმოშობისწყაროსთან სეპარირების სისტემის ჩამოყალიბება 2025 წლისთვის (ამოცანა 5.1.).

დასახულია   რეციკლირების  შემდეგი მინიმალური მაჩვენებლების ეტაპობრივი მიღწევა:

|  | 2026წ | 2030 წ |
| --- | --- | --- |
| ქაღალდი | 50% | 80% |
| მინა | 50% | 80% |
| მეტალი | 80% | 90% |
| პლასტიკი | 50% | 80% |

ამოცანა 5.3. ითვალისიწნებს კომპანიების მიერ ნარჩენების პრევენციის ხელშეწყობასა და კომპანიების მიერ პრევენციის ღონისძიებების განხორციელებას 2026 წლისთვის.

ნარჩენების მართვის ეროვნულ სტრატეგიაში მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება საჯარო სექტორის,  კერძო კომპანიებისა და საზოგადოების შესაძლებლობათა გაძლიერების ხელშეწყობას  ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე. სტრატეგია ისახავს   მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობათა გაუმჯობესებას 2026 წლისთვის  და საზოგადოების ცნობიერების გაუმჯობესებას ნარჩენების მართვის საკითხებზე 2020 წლისთვის.

ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა წარმოადგენენ  ერთ-ერთ ძირითად დოკუმენტებს მუნიციპალური ნარჩენების მართვის დაგეგმვის პროცესში.

მუხლი 13. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა

1. თითოეულმა მუნიციპალიტეტმა  უნდა  მიიღოს  საკუთარ  ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 5 წლიანი გეგმა. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა შესაძლოა შემუშავდეს მოსაზღვრე მუნიციპალიტეტების მიერერთობლივად.

2. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა უნდა  შეესაბამებოდეს  ნარჩენების  მართვის ეროვნულ გეგმას და ამ კოდექსის მე-12 მუხლის მე-7 ნაწილით განსაზღვრულ სხვაგეგმებს.

3. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის მიღებამდე უნდა გაიმართოს საჯარო განხილვები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ დაინტერესებული პირები და მოსაზღვრე მუნიციპალიტეტები. საჯარო განხილვები უნდა მოაწყოს შესაბამისმა მუნიციპალიტეტ(ებ)მა.

4.   მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა უნდამოიცავდეს:

ა) ინფორმაციას მოსახლეობისგან ნარჩენების შეგროვების არსებული სისტემისშესახებ;

ბ) მონაცემებს შეგროვებული, აღდგენილი და განთავსებული არასახიფათო ნარჩენების რაოდენობისა და სახეობებისშესახებ;

გ) მონაცემებს მოსახლეობისგან შეგროვებული, აღდგენილი და განთავსებული სახიფათო ნარჩენების რაოდენობისა და სახეობებისშესახებ;

დ) ნარჩენების დამუშავების საწარმოებისადგილმდებარეობას;

ე) ინფორმაციას მუნიციპალური ნარჩენების, მათ შორის ბიოდეგრადირებადი  ნარჩენებისა და შეფუთვის ნარჩენების სეპარირებული შეგროვებისა და აღდგენის სისტემის დანერგვის მიზნით დაგეგმილი ღონისძიებებისშესახებ;

ვ) ნარჩენების დამუშავების ახალი ობიექტების მშენებლობისგეგმებს;

ზ) ნარჩენების მართვის საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების  პროგრამებს;

თ) ნარჩენების მართვის სფეროში სხვა მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობის  არსებულ  და დაგეგმილღონისძიებებს;

ი) გეგმით გათალისწინებულ ღონისძიებების განხორციელების გზებს და ვადებს, პასუხისმგებელ  პირებს, სავარაუდო ხარჯებს და დაფინანსებისწყაროებს.

წყარო: საქართველოს კანონი “ნარჩენების მართვის კოდექსი“

1.2. ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის აღწერა და დემოგრაფიულიმონაცემები

ქალაქი ამბროლაური, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის და რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის მხარის ადმინისტრაციული ცენტრია. იგი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის  რეგიონში.

გეოგრაფიული მდებარეობა

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს ჩრდილოეთ ნაწილში, ცენტრალური კავკასიონის სამხრეთ ფერდობებზე, განეკუთვნება მაღალმთიან ზონას, რომელიც მდინარე რიონისა და მისი შენაკადების ვიწრო და ღრმა ხეობებითაა დასერილი. ჩრდილო–აღმოსავლეთიდან მას ესაზღვრება ონის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილო–დასავლეთიდან ლენტეხის და ცაგერის მუნიციპალიტეტები, სამხრეთ–დასავლეთიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი (იმერეთის რეგიონი), სამხრეთიდან–ტყიბულის მუნიციპალიტეტი (იმერეთის რეგიონი), ხოლო სამხრეთ–აღმოსავლეთიდან ჭიათურის და საჩხერის მუნიციპალიტეტები (იმერეთის რეგიონი).

მანძილი მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრამდე 79 კმ-ია, თურქეთის სახელმწიფო საზღვრამდე 230 კმ, უახლოეს სარკინიგზო სადგურამდე (ქ. ტყიბული) 39 კმ, უახლოეს სარკინიგზო კვანძამდე (ქ. ქუთაისი) 72 კმ, უახლოეს პორტამდე (ქ. ფოთი) 170 კმ, ქ. თბილისამდე 280 კმ.

მუნიციპალიტეტის მთლიანი ფართობი 1142 კმ2-ია,საიდანაც 72,5%, ანუ ძირითადი ნაწილი მთიანია, 25 % გორაკ-ბორცვიანი, 2,5%-მდე დაბლობი, ჰავა ნოტიოა, იცის ცივი ზამთარი და ცხელი ზაფხული, ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 8,9 გრადუსი, ხოლო ტენიანობა - 76%. ნიადაგი ძირითადად ნეშომპალა კარბონატულია. საშუალო სიმაღლე ზღვის დონიდან 720 მ-ია.

მუნიციპალიტეტი წმინდა ვერტიკალური ზონალობისაა. სოფლის მეურნეობაში გამოიყენება მთელი ტერიტორიის 2%-მდე, ანუ 15923 ჰა, მათ შორის, კერძო საკუთრებაშია 4864 ჰა, სახელმწიფო საკუთრებაშია 11059 ჰა, სახნავს უჭირავს 1060 ჰა, მრავალწლიან ნარგავებს უჭირავს 1362 ჰა, მათ შორის ვენახი 1001.4 ჰა, სათიბს უჭირავს 2199 ჰა, საძოვარს უჭირავს 10949 ჰა, რომელიც მთლიანად სახელმწიფო საკუთრებაშია.

ბუნებრივ-კლიმატური პირობები

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის კლიმატი გარდამავალია ზომიერსა და ნოტიო სუბტროპიკულს შორის. დაბალმთიანეთში ზომიერად ცივ ზამთრიანი და შედარებით ცხელ ზაფხულიანი ჰავის ტიპია გაბატონებული, მაღალმთიანი ზონისათვის კი უხვთოვლიანი მთის ნოტიო ჰავაა დამახასიათებელი. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 9 – 10 OC (დაბალ ზონაში), ზოგან კი – 4 –5OC (მთიანეთში). მუნიციპალიტეტის დაბალ ნაწილში იანვრის საშუალო ტემპერატურაა – 1,5 – 4OC – ია, ივლისისა კი 18 – 24OC ფარგლებში მერყეობს. ატმოსფერული ნალექების წლიური რაოდენობა 1000 – 1500 მმ–ია. მთებში ეს პარამეტრი 1600 – 1800 მმ–ს აღწევს. ძირითადად გავრცელებულია დასავლეთის მიმართულების ქარი, ქარის საშუალო სიჩქარე წელიწადში 10 –15 კმ/სთ.

წიაღისეული და სხვა ბუნებრივი რესურსები

მუნიციპალიტეტი მდიდარია იშვიათი წიაღისეულით, როგორიცაა ფერადი ლითონები და არა ლითონური წიაღისეული ქანები. მუნიციპალიტეტში მოიპოვება ქვიშა-ხრეში, კირქვა, ქვანახშირი, თაბაშირი, მანგანუმი, დარიშხანი და ა.შ.

ქვემოთ ცხრილის სახით მოცემულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასარგებლო წიაღისეულის ჩამონათვალი სავარაუდო ათვისების მოცულობის მიხედვით.

ცხრილი	N2.	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	არსებული	სასარგებლო	წიაღისეულის ჩამონათვალი სავარაუდო ათვისების მოცულობის მიხედვით.

| დასახელება | განლაგება | რაოდენობა (ათასიტონა) |
| --- | --- | --- |
| რკინა | შაორის (სიდერნიტი 218) | 72 000 |
| მანგანუმი | ბაჯი, ზედაშავრა | 2 180 |

| კირქვები | სოფ. ხოტევი, სოფ. ზნაკვა | 7 251 |
| --- | --- | --- |
| მაგნურიქანები (ბაზალტი) | ზედაშავრა | 107 |
| ქვა-ღორღი | ჟოშხა, ნაქერალა | 440.2 |
| საკირექვები | ცახი | 400 |
| სააგურე თიხები | ჭრებალო | 560 |
| თაბაშირი | ჭრებალო, მუხლი, წესი | 9 981.6 |
| დარიშხანი | ურავი | 223 |
| სტიბიუმი | ქაჯიანი, ჩადუანი | 6,6 |

მიმდინარე მომენტისათვის ხორციელდება თაბაშირის მოპოვება ჭრებალოსა და მუხლის საბადოებიდან, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით კირქვოვანი ღორღის კარიერების დამუშავება სოფლებში: ჟოშხაში, ზნაკვასა და თლუღში. არსებული გეოლოგიური საძიებო დასკვნების საფუძველზე სხვა სასარგებლო წიაღისეული არ ფიქსირდება იმ მოცულობით, რომ მიმზიდველი გახდეს კერძო ინვესტიციებისათვის, გამომდინარე აქედან უახლოეს მომავალში მათი მოპოვების და გადამუშავების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკაში არ განიხილება.

დემოგრაფია

2024 წლის აღწერის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს 10300 ადამიანი, მათ შორის 5100 კაცი და 5200 ქალი. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 8 კაცი/კმ2–ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კმ2) მნიშვნელოვნად ჩამორჩება. 2014 წლის მაჩვენებელთან შედარებით მოსახლეობის რაოდებობა 10.7% -ით არის შემცირებული.

მთიანი რეგიონის საერთო პრობლემებიდან გამომდინარე თვალშისაცემია, მოსახლეობის რაოდენობის კლება. მოსახლეობის შემცირება ხდება როგორც ბუნებრივი კლებით, ისე მუნიციპალიტეტის გარეთ მიგრაციის შედეგად, რასაც თავისი მიზეზები განაპირობებს, რომელთაგან უპირველესია:

ა) მძიმე და დაბალშემოსავლიანი ტრადიციული ხელით შრომა;

ბ) სამუშაო ადგილების უკმარისობა და დასაქმებულთა დაბალი ანაზღაურება;

გ) საყოფაცხოვრებო პირობების სიმძიმე;

დ) სოციალური და კულტურული მომსახურეობის დაბალი დონე; ე) მცირე საწარმოების არქონა, ინვესტიციის მოზიდვის ნაკლებობა.

მიგრაცია მიმდინარეობს ძირითადად ახალგაზრდობის ხარჯზე, რაც უარყოფითად მოქმედებს მოსახლეობის ასაკობრივ სტრუქურაზე, ანუ იწვევს მოსახლეობის ხელოვნურად დაბერებას.

2024 წლის საყოველთაო აღწერის მიხედვით მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის რიცხოვნება შეადგენდა 10 300 სულს, მათ შორის კაცი - 5100, ქალი - 5200. შრომისუნარიანი მოსახლეობა შეადგენდა მთლიანი მოსახლეობის 40 % (4120) , ხოლო 45 % (4638) პენსიონერია.

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკა

მუნიციპალიტეტის აქტივებისა და რესურსების გათვალისწინებით, ქმედითი საინვესტიციო და ინფრასტრუქტურული პოლიტიკის პირობებში, მუნიციპალიტეტს ეკონომიკას განვითარები მნიშვნელოვანი პოტენციალი აქვს, ეს განსაკუთრებით ეხება ენერგოგენერირებას (მდ. ლუხუნზე მშენებარე კასკადოვანი ჰესი), ასევე დიდია კვების მრეწველობის განვითარების პოტენციალი, განსაკუთრებით, მეხილეობისა და მეცხოველეობის პროდუქტების გადამუშავებისა და დაფასოების სფეროში.

კვების მრეწველობის განვითარებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანი იქნება ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურისტების მოზიდვა, რაც გაზრდის მოთხოვნას ადგილობრივ პროდუქციაზე. ზოგადად, აქტივებისა და რესურსების ეფექტურად გამოყენება, ადგილობრივი და უცხოური ინვესტიციების სტიმულირება ზემიმართული ძალისხმევა, ხარისხზე და ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების მაქსიმალური წახალისება, ადგილობრივი მუშახელის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე სისტემური ზრუნვა, საბანკო კრედიტებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, კაპიტალის ალტერნატიული ბაზრების ჩამოყალიბება და ზოგადად, სხვადასხვა ფაქტორების სათანადო გამოყენება გადამწყვეტ როლს შეასრულებს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის განვითარებაში.

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის ძირითადი დარგებია: სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობა, მევენახეობა) და მრეწველობა (ენერგეტიკული, ხის გადამუშავება), ამათგან სტარატეგიული მნიშვნელობა სოფლის მეურნეობას გააჩნია, ტრადიციულად მევენახეობის და მეცხოველეობის, ნაწილობრივ კი მემარცვლეობის და მეფუტკრეობის დარგებით.

საბჭოთა პერიოდში ამბროლაურში მუშაობდა როგორც მომპოვებელი მრეწველობა (ურავის დარიშხანის ქარხანა), ასევე რამდენიმე საკონსერვო და მსუბქი მრეწველობის ქარხნები. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ტრადიციული ბაზრებისა და სამეურნეო კავშირების დაკარგვის გამო, ყველა ეს ქარხანა გაჩერდა.

დღეისათვის (მიმდინარე ეტაპზე მუნიციპალიტეტში სუსტად არის წარმოდგენილი გადამამუშავებელი საწარმოები და კიდევ უფრო სუსტად მძიმე და მომპოვებელი მრეწველობა, შედარებით აქტიურია მშენებლობის სფერო, რომლის გამოცოცხლებას ხელი შეუწყო საქართველოს მთავრობის რეგიონული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტებმა. ასევე უკეთ არის წარმოდგენილი კვების მრეწველობა, ძირითადად ღვინის ქარხნები, რაც გამოწვეულია იმით, რომ მუნიციპალიტეტში გავრცელებულია ენდემური ვაზის ჯიშები, საიდანაც მსოფლიოში განთქმული ღვინოები ჩამოისხმება.

სოფლის მეურნეობა

2024 წლის მონაცემების მიხევით მუნიციპალიტეტის მთლიანი შიდა პროდუქტის 65% (7 500 000 ლარი) სოფლის მეურნეობაზე მოდის, ხოლო სოფლის მეურნეობაში წარმოებული მთლიანი პროდუქტიდან 60%–ზე მეტი მევენახეობაზე მოდის.

მემცენარეობა: მრავალწლიანი ფართობები ნარგაობების მიხედვით შემდეგნაირად არის განაწილებული: ვენახი 1001,4, ხეხილი 157,8 ჰა და კაკლოვანი კულტურები 127 ჰ, ერთწლიანი კულტურები 96ჰა.

მეცხოველეობა:

2024  წლის  მიხედვით მ.რ.პ  სულ 2949 სული

მათ შორის ფური -2343

ცხვარი-162სული

თხა-74 სული

ფუტკარი-3122სკა

დიაგრამა N2. მრავალწლიანი ფართობების გამოყენება

მრავალწლიანი ფართობების გამოყენება 1 607 ჰა

6%

157,8

96

1001,4

ვენახი

თესლოვან კურკოვანი კაკლოვანი გამოუყენებელი

მრეწველობა და გადამამუშავებელი მეურნეობა

მრეწველობის მაპროფილებელი დარგებია: ელექტროენერგიის და ხე-ტყის წარმოება. ჰიდრო-ენერგო რესურსები – ტურიზმის შემდეგ, მუნიციპალიტეტში ყველაზე დიდი პოტენციალი ჰიდრო-ენერგო რესურსებს აქვს. მდიდარი ჰიდროლოგიური რესურსები საშუალებას იძლევა მცირე და საშუალო სიმძლავრის ჰესების მშენებლობისათვის. ძირითადი არტერიაა მდ. რიონი, რომლის შენაკადებია კრიხულა, ზნაკურა, შარეულა, ლუხუნი, რიცეულა და ასკი, რომლებზედაც სხვადასხვა სიმძლავრის ჰესების მშენებლობა დასაშვები და გამართლებულია, როგორც ეკონომიკურად, ისე ეკოლოგიურად.

ტურიზმი და მომსახურების სფერო

მიმზიდველი ბუნება, კლიმატური პირობები, სუფთა ჰაერი, წიწვოვანი და ფოთლოვანი ტყეების სიხშირე, ისტორიული და კულტურული ძეგლების სიმრავლე და სხვა ბუნებრივი რესურსების სიუხვე ქმნის უნიკალურ პირობებს სხვადასხვა სახის ტურიზმის (საავტომობილო, საცხენოსნო, საფეხმავლო, სამონადირეო) განვითარებისათვის.

თანამედროვე ტურიზმი მძლავრი ინდუსტრია არის და ხასითდება მაღალი ეკონომიკური ეფექტურობით, მდგრადი განვითარებით. ტურიზმის ინდუსტრიის რაციონალურად ორგანიზება ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ქმნის სამუშაო ადგილებს და ხელს უწყობს ტურიზმთან მომიჯნავე დარგების განვითარებას, ინვესტიციების მოზიდვას და ფულადი მასის გადადინებას სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების სახით.

მუნიციპალიტეტს ტურიზმის სფეროში მუშაობის ტრადიცია და გამოცდილება არ აქვს, მაგრამ თავისი ბუნებრივი პირობების გამო, ამ დარგის განვითარების უდიდესი პოტენციალი გააჩნია. ტურისტული ინფრასტრუქტურის შესაბამის დონეზე განვითარების გზით, შესაძლებელია ტურისტების სოლიდური რაოდენობის მოზიდვა და ადგილობრივი მოსახლეობის მასიური დასაქმება მომსახურების სფეროში.

სხვა ტურისტულ ობიექტებთან შედარებით, ყველაზე დიდი პოტენციალი შაორის წყალსაცავს გააჩნია. შაორის წყალსაცავი თავისი ტერიტორიული, თუ სივრცითი განფენილობიდან გამომდინარე ქმნის მაშტაბური ინფრასტრუქტურის აგების შესაძლებლობას.

მნიშვნელოვანია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ისეთი ისტორიული ძეგლების გარშემო, როგორიცაა ბარაკონი, ზემო კრიხი, ლაბეჭინა, ფუტიეთი, ნიკორწმინდა, ჭელიში, მინდასა და ხოტევის ციხეები. სიღრმისეულ შესწავლას და რეკლამირებას საჭიროებს ფუსტის ფენომენი და მისი კვალი რაჭაში, კერძოდ ფუტიეთში.

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 9 სასტუმრო, 132 საოჯახო სასტუმრო და ერთი ტურისტული ბაზა „შარეულა“. ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით 2022 წლის მიხედვით 1808 ვიზიტორი, 2023  წელში მუნიციპალიტეტს სტუმრობდა 6292 ვიზიტორი, 2024 წელში -7600 ვიზიტორი,  2025 წლის აგვისტოს   მიხედვით -8234 ვიზიტორი, მათი  რაოდენობა მზარდია ყოველწლიურად.

ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებას უდავოდ ხელს შეუწყობს აეროპორტის ინფრასტრუქტურის გამარტული მუშაობა  ქ. ამბროლაურში.

საყოფაცხოვრებო, სამედიცინო და სოციალური მომსახურება - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კომუნალურ-სოციალურ და საყოფაცხოვრებო მომსახურების დონე ზოგადად დამაკმაყოფილებელია.

გარემოსდაცვა

განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენს მოწესრიგებული ნაგავსაყრელების არ არსებობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მხოლოდ 1 მოწესრიგებული ნაგავსაყრელი, სადაც ნარჩენები შედის ყოველგვარი დახარისხების გარეშე; არ ხორციელდება ნარჩენების დახარისხებული შეგროვება და ორგანული ნარჩენების კომპოსტირება. დასახლებებში უნებართვო ნაგავსაყრელების დიდი ნაწილი განლაგებულია მდინარეების აუზში და ხევებში, რის გამოც ატმოსფერული ნალექის და წყალდიდობის დროს ადგილი აქვს ნარჩენების ჩარეცხვის და მდინარეების დაბინძურების ფაქტებს. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებასა და გატანას ახორციელებს ა(ა)იპ „ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“, რომელიც ემსახურება მოსახლეობის 98%-ი, რაც შეადგენს 10094 მოსახლეს. მუნიციპალიტეტში არსებობს ერთი ლიცენზირებული ნაგავსაყრელი, რომელიც განთავსებულია ამბროლაურის ქვაბტკრის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 100%-იანი კონტეინერული სისტემა. კონტეინერების მთლიანი რაოდენობა შეადგენს 781-ს. კონტეინერები უმრავლესობა პლასტმასის  მასალისაა. მათი დაცლა ზაფხულის პერიოდში ხდება ყოველდღიურად ქალაქში ორჯერ ან სამჯერ, სოფლებში კი ერთხელ ან ორჯერ , ნაგავმზიდი მანქანების საერთო რაოდენობაა 6, მუნიციპალიტეტში 2017 წელს აშენდა სპეცავტომეურნეობების სამრეცხაო.

მოგეხსენებათ, მუნიციპალიტეტი მდებარეობს 9 ბალიან სეისმურ ზონაში, არსებობს აგრეთვე მეწყერული და ღვარცოფული საშიშროებებიც. აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი მუდმივ კოორდინაციაშია ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან (წითელი ჯვარი), რათა დროულად იქნას აღმოფხვრილი ზემოთ აღნიშნული საფრთხეები და შემცირდეს ბუნებრივი კატასტროფების რისკები.

ეკოლოგიური მდგომარეობა, გამწვანება - ამბროლაურის ტერიტორიაზე, ისე როგორც მთელი მუნიციპალიტეტის დონეზე არ არსებობს წყალზე, მეტეო და სეისმო მოვლენებზე დაკვირვების ლაბორატორიები, მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიც არ არსებობს, არც ავტომანქანების გამონაბოლქვი ახდენს არსებით გავლენას ჰაერის დაბინძურებაზე მათი რაოდენობიდან გამომდინარე. არსებული ნიადაგის დაბინძურების დონე უმნიშვნელოა, ქალაქში ფუნქციონირებს კანალიზაციის ქსელი, რომელიც ემსახურება როგორც ინდივიდუალურ, ისე მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებს. დასუფთავება, ნარჩენების განთავსება წარმოებს პრიმიტიულ დონეზე, არ პასუხობს საქართველოს კანონმდებლობის გარემოსდაცვით მოთხოვნებს.

ქალაქში არსებობს საზოგადოებრივი დანიშნულების მწვანე ნარგავებით გაშენებულ ტერიტორიები:

აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე კულტურის სახლის უკან „დათუნიკა სხირტლაძის სახელობის“ სკვერი;

კოსტავას ქუჩაზე მდებარე კინოთეატრის უკან მდებარე ,,ბაჩანა ბრეგვაძის სახელობის“ სკვერი;

ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მიმდებარედ არსებული სკვერი;

ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე „ლუკოილის“ მიმდებარედ არსებული სკვერი;

კოსტავას ქუჩაზე TBC BANK-ის მიმდებარედ არსებული სკვერი.

1.3  გეგმის ამოცანები და მიზნობრივი შედეგები

ამბროლაურის  მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა არის დოკუმენტი,  რომელიც ადგენს წესს, რომლის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტი განახორციელებს ნარჩენების მართვის იმ ვალდებულებებს, რომელიც განსაზღვრულია „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ მიერ.

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა მიმართულია ისეთი მნიშვნელოვანი ამოცანების გადაწყვეტაზე, როგორიცაა:

- საკანონმდებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილება “ნარჩენების მართვის კოდექსით” გათვალისწინებული ეფექტიანი ადგილობრივი პროგრამების, პროცესებისა და ობიექტების შექმნისთვალსაზრისით;

- ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ხარჯებისა  და რისკების მინიმიზაცია;

- გარემოზე ზემოქმედების უარყოფითი შედეგების მინიმიზაცია, რომლებიც დაკავშირებულია ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის არსებული  სისტემასთან;

- ნარჩენების შეგროვების სერვისის არეალის გაფართოება, რათა მოცული იქნას მოსახლეობის მაქსიმალური რაოდენობა;

- ასევე ეკონომიკური სარგებლის მიღება, ისეთი ღონისძიებების დანერგვით, როგორებიცაა ნარჩენების კომპოსტირება და რეციკლირება.

1.4 გამოყენებული მეთოდოლოგია და დაგეგმვის პროცესის აღწერა

გამოყენებული მეთოდოლოგია.

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავებისათვის გამოყენებული იქნა მეთოდოლოგია, რომელიც შემუშავებული იქნა  პროექტის „ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში“ ფარგლებში და რეკომენდებულია საქართველოს მუნიციპალიტეტებისათვის ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმების შემუშავებისათვის.

პროექტის განხორციელებაში ჩართულმა ორგანიზაციებმა და უშუალო შემსრულებლებმა მნიშვნელოვანი ყურადღება დაუთმეს ნარჩენების მართვის სტრატეგიული დაგეგმარების  მეთოდოლოგიის საკითხების განხილვასა და ამ მიმართულებით საერთო ხედვის ჩამოყალიბებას.	ამდენად, ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავების პროცესი შედგებოდა შემდეგი ძირითადი ფაზებისაგან:

- დაგეგმვის მოსამზადებელი ფაზა:

  - ნარჩენების მართვის არსებული მდგომარების შესწავლა პროექტის გუნდის მიერ;

  - გეგმის შემუშავებისათვის საჭირო მეთოდოლოგიის განხილვა,  რესურსების გამოკვეთა დაუზრუნველყოფა;

  - შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიცირება და პროცესში ჩართვა;(ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, სასწავლო და სამედიცინო  დაწესებულების წარმომადგენლები)

  - ადგილობრივი დაინტერსებული მხარეების სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება;

  - მუნიციპალური ნარჩენების მართვის დაგეგმვის პროცესის მიზნებისა და სამიზნე შედეგებისგანსაზღვრა;

  - მუნიციპალური ნარჩენების წარმოქმნასა და მართვაზე ზეგავლენის მქონე ფაქტორების განსაზღვრა.

- არსებული მდგომარეობის განსაზღვრა დაშეფასება:

- განისაზღვრა ნარჩენების ის ნაკადები, რომელთა მართვა ხდება მუნიციპალიტეტის მიერ;

- ნარჩენების მართვის არსებული სერვისის  დახასიათება და ნაკლოვანებების იდენტიფიცირება;

- მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის მთლიანი ხარჯის განსაზღვრა;

- არსებული ან დაგეგმილი ეროვნული და რეგიონული პროგრამების ან ინფრასტრუქტურის განსაზღვრა, რომელიც გავლენას მოახდენს მუნიციპალური ნარჩენების მართვისმიდგომაზე;

- ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით საზოგადოების ცნობიერებისა და დამოკიდებულებისშესწავლა. მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებთან შეხვედრების ჩატარება და პრობლემების იდენტიფიცირება მათ მიერ;

- ალტერნატივების შეფასება და გადაწყვეტილებისმიღება:

- ნარჩენების მართვის პრიორიტეტების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის  მომდევნო 5 წლისათვის;

- ნარჩენების გენერირების პროგნოზირება;

- ნარჩენების შეგროვების სერვისის დაფარვის არეალისა და ეფექტიანობის გაზრდის ალტერნატიული გზებისგანსაზღვრა;

- მუნიციპალიტეტში ნარჩენების გადამუშავებისა და აღდგენის გზების/ საშუალებებისგანსაზღვრა;

- საზოგადოებისა და დაინტერესებული მხარეების განათლებისა და   ნარჩენების მართვაში  ჩართულობის ამაღლების  ეფექტიანი გეგმის შემუშავება;

4. გეგმის შემუშავება და მიღება:

- მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დოკუმენტის შემუშავება;

- მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა;

- მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვა საკრებულოში და შესაბამისი განკარგულების  მიღება.

გეგმის ჩარჩო

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის გეგმა შემუშავებულია  საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის, ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და 2022-2026 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესაბამისად და მოიცავს 2026-2030 წლებს. გეგმაში განსაზღვრულია ძირითადი საქმიანობები  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტისათვის მომდევნო ხუთწლიანი პერიოდისათვის, როგორც ეს დადგენილია „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ მიერ.

მუნიციპალიტეტში შემავალი დასახლებები.

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია ქ. ამბროლაური. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაში შედის 19 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული, რომლებშიც გაერთიანებულია ქ. ამბროლაური და 69 სოფელი (იხ. დანართი N1).

დანართი N1. მუნიციპალიტეტში შემავალი დასახლებები

| ადმინისტრაციული ერთეულები | მოსახლეობის რიცხოვნობა თემების და მათში შემავალი სოფლების მიხედვით |
| --- | --- |
| ბუგეულის თემი | 721 |
| ბუგეული | 376 |
| აბანოეთი | 29 |
| ბარეული | 81 |
| გორისუბანი | 37 |
| ქედიუბანი | 53 |
| ჯვარისა | 145 |
| ველევის თემი | 188 |
| ველევი | 84 |
| ბეთლევი | 41 |
| კვირიკეწმინდა | 38 |
| შხივანა | 25 |
| ზნაკვის თემი | 335 |
| ზნაკვა | 110 |
| მოტყიარი | 15 |
| საკეცია | 210 |
| იწის თემი | 311 |
| იწა | 65 |
| ახალსოფელი | 35 |
| გორი | 56 |
| ზემო კრიხი | 25 |
| ქვემო კრიხი | 10 |
| შუა კრიხი | 120 |
| ლიხეთის თემი | 726 |
| ლიხეთი | 298 |

| აბარი | 124 |
| --- | --- |
| ურავი | 304 |
| ნამანევის თემი | 235 |
| ნამანევი | 32 |
| ზედა შავრა | 70 |
| თხმორი | 41 |
| ხონჭიორი | 92 |
| ნიკორწმინდის თემი | 602 |
| ნიკორწმინდა | 507 |
| კაჩაეთი | 95 |
| დაბა ხარისთვალა | 0 |
| სადმელის თემი | 1429 |
| სადმელი | 490 |
| ბოსტანა | 295 |
| კლდისუბანი | 219 |
| ღვიარა | 164 |
| ძირაგეული | 261 |
| სხვავის თემი | 155 |
| შუა სხვავა | 77 |
| ზემო სხვავა | 57 |
| ფუტიეთი | 21 |
| ღადიშის თემი | 333 |
| ღადიში | 54 |
| ბაჯი | 116 |
| პატარა ონი | 87 |
| ტბეთი | 37 |
| ქვედა შავრა | 39 |
| ცახის თემი | 129 |
| ცახი | 64 |
| გოგოლათი | 15 |
| ზედა ღვარდია | 41 |
| ქვედა ღვარდია | 9 |
| წესის თემი | 494 |
| წესი | 466 |
| მუხლი | 28 |
| ჭელიაღელის თემი | 499 |
| ჭელიაღელე | 87 |
| აგარა | 113 |
| ზედა თლუღი | 42 |
| უყეში | 79 |
| ქვედა თლუღი | 178 |
| ჭრებალოს თემი | 605 |
| ჭრებალო | 283 |
| გენდუში | 27 |
| ზემო ჟოშხა | 164 |
| ქვემო ჟოშხა | 131 |

| ჭყვიშის თემი | 505 |
| --- | --- |
| ქვედა ჭყვიში | 191 |
| ზედა ჭყვიში | 189 |
| ქვიშარი | 125 |
| ხვანჭკარის თემი | 1299 |
| ხვანჭკარა | 462 |
| დიდი ჩორჯო | 178 |
| მეორე ტოლა | 280 |
| პატარა ჩორჯო | 98 |
| პირველი ტოლა | 281 |
| ხიდიკრის თემი | 504 |
| კვაცხუთი | 323 |
| ხიმში | 181 |
| ხოტევის თემი | 136 |
| ხოტევი | 131 |
| სხარტალი | 3 |
| წკადისი | 2 |
| ქ. ამბროლაური | 1900 |

დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიცირება და ჩართულობის უზრუნველყოფა

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის დაგეგმვის პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართულნი სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლები, კერძოდ, ადგილობრივი თვითმმართველობის, სასწავლო და სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლები. დაინტერესებულ  მხარეთა აქტიურმა მონაწილეობამ მნიშვნელოვნად შეუწყო  ხელი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სწორ დაგეგმვასა და განსახორციელებელი საქმიანობების განსაზღვრას.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერის 03.09.2025წ  N ბ76252463  ბრძანებით განახლდა   სამუშაო ჯგუფი, შეიცვლა წევრთა რაოდენობა და შემადგენლობა. გეგმის მომზადების პროცესში ჩართულნი იყვნენ  ასევე მერის წარმომადგენლები მუნიციპალიტეტის   ადმინისტრაციულ ერთეულებიდან.

სამუშაო ჯგუფი აქტიურად ჩაერთო  სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში. მათი მონაწილეობით განხორციელდა, როგორც არსებული პრობლემების იდენტიფიკაცია, ისე მომავლის ხედვის და პრიოროტეტების ჩამოყალიბება.

საზოგადოებასთან  ურთიერთობის კამპანია და მონაწილეობის პროცესი

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავების პროცესში მნიშვნელოვანი ადგილი  მიენიჭა საზოგადოებასთან ურთიერთობას. კერძოდ,  სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების  ჩართულობისა და ინფორმირების უზრუნველსაყოფად მოეწყო საინფორმაციო  შეხვედრები  მოსახლეობასთან. შეხვედრის დროს გამოიკვეთა პრობლემები, რომლებიც აქტუალურია  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტისათვის ნარჩენების მართვის სფეროში. ასევე, ჩატარდა გამოკითხვა,რომელშიც მონაწილეობა საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებმა და რომელიც მიზნად ისახავდა მოსახლეობის დამოკიდებულების განსაზღვრას და მათთვის მნიშვნელოვანი  პრობლემების გამოვლენას. გამოკითხულ მოსახლეობის პრობლემები გამოყენებულ იქნა ნარჩენების მართვის შემუშავების პროცესში. აღსანიშნავია, რომ გამოკითხულ მოსახლეობის ნაწილი  მზადყოფნას  გამოთქვამს მონაწილეობა მიიღოს ნარჩენების მართვის თანამედროვე მეთოდების დანერგვაში. კერძოდ, 60 %-ზე მეტი მზადაა მონაწილეობა მიიღოს ნარჩენების სეპარირებაში და განათავსოს  გამოცალკევებული ნარჩენები შესაბამის კონტეინერებში, დაახლოებით 28% ნაკლებად არის მზად, ხოლო 12%  არ არის მზად ნარჩენების სეპარირებისათვის.

2. მუნიციპალური ნარჩენების დახასიათება

2.1 გეგმაში მიმოხილული ნარჩენების სახეობები

წარმოდგენილი გეგმა მიმოიხილავს მუნიციპალურ არასახიფათო ნარჩენებს, რომელთა წარმოქმნის წყაროებს მიეკუთვნება:

- საოჯახო მეურნეობები. კერძოდ, კერძო სახლებსა და მრავალსართულიან  შენობებში მცხოვრები ოჯახები;

- წარმოება-დაწესებულებები;

- სასწავლო დაწესებულებები (სკოლები, სკოლამდელი დაწესებულელები);

- მომსახურეობის სფერო (სავაჭრო და კვების ობიექტები);

- სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციები;

- სხვა ანალოგიური დანიშნულების ორგანიზაციები.

ქალაქის ტერიტორიაზე ასევე წარმოიქმნება ინერტული ნარჩენები, ძირითადად, სამშებენლო ნარჩენები, ასევე მცირე რაოდენობით წარმოიქმნება სახიფათო ნარჩენები, ისეთი როგორიცაა სამედიცინო ნარჩენი, რომლის შეგროვებაც ხდება ცალკე კონტეინერში მედპერსონალის მიერ და აღნიშნული ნარჩენი გააქვს კერძო კომპანიას.

2.2. ნარჩენების რაოდენობა

2023 წელს მუნიციპალიტეტიდან შეგროვებული  და ნაგავსაყრელზე გატანილი იქნა 24810 კუბ. მეტრი ნარჩენი, 2024 წელს 25300 კუბ.მეტრი, 2025 წელს 6 თვის მიხედვით 9050 .აღნიშნული მონაცემი მოგვაწოდა ა(ა)იპ ,,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურმა“.

2.3. ნარჩენების პროგნოზირება

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების წარმოქმნის პროგნოზის მიხედვით 2030 წლისთვის მოსალოდნელია, ეს მაჩვენებელი 2 კუბ. მეტრს ასცდეს, რაც ნარჩენების შეგროვების არეალის ზრდასთანაა დაკავშირებული.

წლების მიხედვით ნარჩენების წარმოქმნის მდგომარეობა:

| წელი | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კუბი | 18300 | 20100 | 24810 | 25300 | 26000 | 26100 | 26300 | 26500 | 26700 | 27000 |

2.4. ნარჩენების შემადგენლობის ანალიზი

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში წარმოქმნილი ნარჩენების შემადგენლობის  შესწავლა  და მუდმივი დაკვირვება არ ხორციელდება.

რა თქმა უნდა, საკვების ნარჩენების შემცველობა ამბროლაურის მუნიცპალიტეტის  მიერ წარმოქმნილ ნარჩენებშიც ყველაზე მეტად ავლენს სეზონურობას, ისე როგორც საქართველოს სხვა ქალაქებში. მისი შემცველობა მაღალია ივლის-აგვისტოში, ამ ნარჩენების შემცველობაზე ასევე მოქმედებს უქმე, სადღესასწაულო და მარხვის დღეების რაოდენობაც.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენები შეიძლება მცირე რაოდენობით შეიცავდეს ისეთ ნარჩენებს რომლებიც განეკუთვნება სახიფათო ნარჩენების კატეგორია. მაგ: ნარჩენი საღებავები, გამხსნელები და მათი შესანახი კონტეინერები. სხვადასხვა კონსერვატორებით დამუშავებული ხის მასალები და სხვა.

საქართველოში დღემდე არ არსებობს  ობიექტი, სადაც შეიძლება მსგავსი სახიფათო ნარჩენების შეგროვება, აღდგენა ან უსაფრთხო განთავსება (გარდა სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოქმნილი ნარჩენებისა), ამიტომაც არ გვაქვს ინფორმაცია წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების ზუსტი რაოდენობის შესახებ, თუმცა ფორმალური და არაფორმალური შემგროვებლების მეშვეობით ხდება დიდი ზომის ნივთების, როგორებიცაა: ტელევიზორები, მაცივრები, სარეცხი მანქანების შეძენა მეტალის ან მეორადი ნაწილების შეძენის მიზნით, ხოლო მცირე ზომის ნივთები რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს სახიფათო ნარჩენებს, მაგ: მობილური ტელეფონები, გაფუჭებული სათამაშოები, მცირე ზომის საოჯახო ტექნიკა  ხვდება მუნიციპალურ მყარ ნარჩენებში.  ასევე არ ხდება სახიფათო მახასიათებლების მქონე ნარჩენების განკარგვა იმ სოფლებში, რომლებიც კონტეინერებით არ არის აღჭურვილი. რადანაც არ უკავშირდება ნარჩენების შეგროვების სისტემას, ეს ნარჩენები სხვა არასახიფათო ნარჩენებთან ერთად იყრება ნარჩენების უკანონო განთავსების ადგილებში. დასუფთავების აქციების შემდგომ, რომელიც მუნიციპალიტეტის ძალისხმევით ტარდება  აღნიშნული ნარჩენების გადატანა ხდება ოფიციალურ ნაგავსაყრელზე.

3. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის არსებული სისტემის მიმოხილვა

3.1 არსებული მუნიციპალური მომსახურების აღწერა

ამბროლაურში ნარჩენების შეგროვებასა და ტრანსპორტირებას ახორციელებს  ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“. ამასთან ერთად ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ-სამართალდარღვევებს განიხილავს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის და ინფრასტრუქტურის სამსახური.

ა(ა)იპ „ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის“ საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლების, ქუჩების, პარკების, სკვერებისა და სხვა საჯარო ადგილების დასუფთავება;

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანება, ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გარე განათების უზრუნველყოფა;

- მყარი  (საყოფაცხოვრებო) ნარჩენების შეგროვება და გატანა.

ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ ახორციელებს შემდეგ საქმიანიობას:

- ნარჩენების შეგროვება მოსახლეობიდან და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელამდე;

- ნარჩენების შეგროვება კომერციული და სხვა დანიშნულების დაწესებულებებიდან;

- ქუჩების დასუფთავება;

- ბაღის ნარჩენების გატანა;

- მკვდარი ცხოველების გატანა.

მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისათვის გამოიყენება შემდეგი სისტემები:

- კონტეინერული: კონტეინერები ნარჩენების შესაგროვებლად განლაგებულია საცხოვრებელ ადგილებთან ახლოს. მოსახლეობას საშუალება ეძლევა თავად განათავსოს ნარჩენები კონტეინერებში. კონტეინერების დაცლა განსაზღვრულ ინტერვალებში ხდება სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებებით.

3.2. შეგროვების და ტრანსპორტირების მომსახურება

კონტეინერული სისტემით მოცულია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი თითქმის სრულად. ამჟამად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 1,1 მ3-ის ტევადობის 781 კონტეინერი ნარჩენების გატანის მიზნით ამ კონტეინერების დაცლას შესაბამისი სამსახური ანხორციელებს ყოველდღიურად (ერთხელ) და საჭიროებიდან გამომდინარე ორჯერ ან სამჯერ დღეში.

ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებულია 179 კონტეინერი, ხოლო 69 სოფელში გადანაწილებულია  602  კონტეინერი.

შეგროვების და ტრანსპორტირების საშუალებები და საოპერაციო პროცესები

ნარჩენების მართვის მომსახურებას ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ახორციელებს ა(ა)იპ „ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“. ნარჩენების შეგროვების მიზნით ქ.ამბროლაურის მთელ ტერიტორიაზე გამოიყენება კონტეინერები.

უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული მომსახურებით დაფარულია მუნიციპალიტეტის  98%.

ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირებისათვის გამოიყენება შემდეგი ტექნიკური აღჭურვილობა:

  - კონტეინერები 1,1 მ3 მოცულობის - 781

  - ნაგავმზიდი მანქანები:

-  სპეციალური ავტომანქანა - 5

-  თვითმცლელი - 1

ცხრილი N5. ნარჩენების ტრანსპორტირების ტექნიკური აღჭურვილობა

| მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების ინვენტარიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სატრანსპორტო საშუალება | ნომერი | საშუალო მოცულობა მ3 | სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა მდგომარეობის მიხედვით ( ქვემოთ იხილეთ შენიშვნა) |  |  | სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა წლების მიხედვით |  |  |  |
|  |  |  | G | F | B | >10 წელი | 5-10 წელი | 2-5 წელი | <2 წელი |
| ნაგავმზიდი | RF097FR | 6მ3 | X |  |  |  |  |  | 1 |
| თვითმცვლელი | HI 592IH | 2მ3 |  | X |  | 1 |  |  |  |
| ნაგავმზიდი HYNDAI HD 75 | _ | 7მ3 |  | X |  |  |  |  |  |
| ნაგავმზიდი MERCEDES-BENZ ATEGO 1018 | XQ 224 QX | 7მ3 | X |  |  |  |  |  |  |

| „კალათა“ანამწე სატვირთო მანქანა | LL 864 TT |  |  | X |  | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ნაგავმზიდი MERCEDES-BENZ ATEGO 1318 | XQ 223 QX | 7მ3 | X |  |  |  |  |  |  |
| ნაგავმზიდი MERCEDES-BENZ AXOR | XQ 237 QX | 13მ3 | X |  |  |  |  |  |  |
| სატვირთო მანქანა შემწოვი სისტემით | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| წყლის ავტოცისტერნა | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ტრაქტორი | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მანქანა ადმინისტრაციისათვის |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| სხვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

შენიშვა: G= ძალიან კარგი მდგომარეობა, F=დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა , B= ცუდი მდგომარეობა

ამბროლაურის ტერიტორიაზე განლაგებული კონტეინერების დაცლა ხორციელდება ყოველდღე, ხოლო ტურისტულ სეზონზე, საჭიროებიდან გამომდინარე, დღეში ორჯერ ან სამჯერ.

ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურს“ შემუშავებული აქვს ნარჩენების გატანის განრიგი, რომელშიც მითითებულია სოფლების, ქუჩების დასახელებები და ნარჩენების გატანის დრო.

ნარჩენების შეგროვება-გატანის მომსახურებით მოცულია მუნიციპალიტეტის  მთელი ტერიტორია და მოსახლეობის 98%-ი. ამისთვის გამოიყენება კონტეინერული სისტემა, ნარჩენების გატანა კონტეინერული მომსახურებით ხორციელდება ყოველდღე (მოსახლეობის 98%-ი), ქალაქში 100%, ხოლო სოფლებში კვირაში 2-ჯერ (სერვისით მოცულია სოფლის მოსახლეობის 98 %).

3.3 ქუჩების დასუფთავება

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება ქუჩების დასუფთავება, რომელსაც ემსახურება ა(ა)იპ „ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“. ქუჩების დასუფთავების მომსახურებით მოცულია ქ. ამბროლაური მთლიანად, ხოლო მხოლოდ 3 სოფლის ცენტრებში ხორციელდება ქუჩების დასუფთავება.

ცხრილი N6. ქუჩების დაგვა ქ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში

| ადმინისტრაციული ერთეული | ქუჩების დაგვა, კვ. მეტრი | პერიოდულობა |
| --- | --- | --- |
| ქ. ამბროლაური | 91 054 | ყოველდღე (ტურისტულ სეზონზე - დღეში ორჯერ ან სამჯერ) |
| სოფლები | 3100 | ყოველდღე (ტურისტულ სეზონზე - დღეში ერთხელ ან ორჯერ) |

# 3.4. ნარჩენების განთავსების არსებული ობიექტები

მთელი საქართველოს მასშტაბით (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ქალაქ თბილისის გამოკლებით) რეგიონული ნაგავსაყრელების მოწყობაზე პასუხისმგებელია სახელმწიფო კომპანია – საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი და შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხორციელდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელზე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არსებულმა ნაგავსაყრელმა ოპერირება დაიწყო 2014 წლიდან, მისი ტერიტორიის ფართი შეადგენს 1 ჰა. ნარჩენების მოცულობის გათავსება, რომელიც ყოველ დღე ხდება, შეადგენს 69მ3-ს. ნაგავსაყრელის მართვას ახორციელებს შპს „საქართველოს ნარჩენების მართვის კომპანია“ და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არ შედის.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი და შეგროვებული ნარჩენების განთავსება ხორციელდება ქალაქ ამბროლაურის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ნაგავსაყრელზე. გარდა ამისა მუნიციპალიტეტში არსებობს არაოფიციალური ნაგავსაყრელები, სადაც მოსახლეობა ანთავსებენ ნარჩენებს, რომლებიც აბინძურებენ გარემოს, რის გაუვნებელყოფისათვის პერიოდულად ხდება ნარჩენების გატანა. ამ მიზნით ეწყობა დასუფთავების აქციები და ქაოტური ნაგავსაყრელების დახურვის პროცესი.სახიფათო ნარჩენები, სხვა ნარჩენებთან ერთად თავსდება საერთო კონტეინერებში და საბოლოოდ ხვდება, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელებზე.მეტალის შემცველი ნარჩენები, რომელსაც კერძო პირები განცალკევებით აგროვებენ და ახდენენ მის გაყიდვას კერძო პირებზე.რაც შეეხება მკვდარ ცხოველებს, უმეტეს შემთხვევაში მოსახლეობა ახდენს მათ დამარხვას. სამედიცინო ნარჩენების შეგროვება სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებიდან, ხორციელდება სპეციალური კომპანიების მიერ. მიუხედავად ამისა, სამედიცინო დანიშნულების მქონე ზოგიერთი ნივთი, მაინც ერევა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებში და შესაბამისად, ხვდება საერთო კონტეინერებში და შემდეგ - მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე. ეს ნარჩენები ძირითადად შეიცავს წამლებს, გამოყენებულ და დაბინძურებულ შესაფუთ მასალებს და ამპულებს.

ნარჩენების შემკრებ კონტეინერებში გადაყრილ სხვა მასალებთან შედარებით სახიფათო ნარჩენების რაოდენობა უმნიშვნელოა და მისი წილი 1%-ზე ნაკლებია.

ცხრილი N 7. მუნიციპალიტეტში არსებული არაოფიციალური ნაგავსაყრელების ინვენტარიზაცია

| მუნიციპალიტეტში არსებული არაოფიციალური ნაგავსაყრელების ინვენტარიზაცია |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ადგილმდებარეო ბა | ფართი | ნარჩენების სავარაუდო რაოდენობა | მოსახლეობა, რომელსაც ნაგავსაყრელი ემსახურება | გამოყენები ს წლები | აღწერა ან გარემოზე ზემოქმედება |
| წესი | 120 | 30 | 140 | 2010-2017 | არის ღია სივრცე, სადაც ხდება ნარჩენების დაყრა |
| ბუგეული | 170 | 65 | 180 | 2011-2017 | არის ღია სივრცე, სადაც ხდება ნარჩენების დაყრა |

ნარჩენების რაოდენობა

2024 წელს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტიდან შეგროვებული და ნაგავსაყრელზე გატანილი იქნა 25300 კუბ. მეტრი ნარჩენი, მონაცემები აღებულია ა.(ა).ი.პ „ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურისა“ და მიხედვით.

წლების მიხედვით ნარჩენების წარმოქმნის მდგომარეობა

მუნიციპალიტეტში ნარჩენების წარმოქმნის ტენდეცია 2026-2030 წლებში ზრდადია, რაც გამოწვეულია იმით, რომ იზრდება მყარი ნარჩენების გატანის მომსახურების არეალი, ნარჩენების მართვის სისტემების ეფექტიანობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად შესაძლებელია შესაბამისი სერვისებით მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობის მოცვა. ამ ეტაპზე ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის მომსახურებით სარგებლობს ქალაქ ამბროლაურის 100% და დანარჩენი მოსახლეობის მხოლოდ 98%. რის გამოც, ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე აქტუალურია მომდევნო 5 წლის განმავლობაში, ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიის შესაბამისად 2030 წლისთვის მიღწეული უნდა იქნას მინიმალური მაჩვენებელი 98%, ხოლო მაქსიმალური -100%.

ნარჩენების შემადგენლობის ანალიზი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში წარმოქმნილი ნარჩენების შემადგენლობის შესწავლა და მუდმივი დაკვირვება არ ხორციელდება, მაგრამ ჩვენი გამოცდილებით სავარაუდო მაჩვენებლები შემდეგ სურათს იძლევა ორგანული ნარჩენები (60%). სხვა სახის ნარჩენებიდან, ეზოს ნარჩენები (20%), პლასტმასის ნარჩენების (5%), მაკულატურის (2%), ლითონისა (1%) და მინის (5%) შემცველობა, სხვა ორგანული და არაორგანული ნარჩენები (7%), ხოლო გეგმის საბოლოო დამუშავების პერიოდში ჩატარებული კვლევის საფუძველზე რეალური მონაცემი შეტანილი იქნება.

3.5. აღდგენა (რეციკლირება და კომპოსტირება)

ნარჩენების აღდგენის ორგანიზებული საქმიანობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ ხორციელდება, რაც შეეხება რეციკლირებას, ამ ტიპის საწარმოები, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ არის.

ამბროლაურის არსებულმა ნაგავსაყრელმა ოპერირება დაიწყო 2014 წლიდან, მისი ტერიტორიის ფართი შედაგენს 7184 მ2.

3.6. ხარჯები და ხარჯების ანაზღაურება

არსებული ტარიფები და ხარჯების ფაქტობრივი ანაზღაურება/მოსაკრებლის ამოღებასთან დაკავშირებული გამოცდილება

2018 წლის 31 იანვრის N14 დადგენილების, „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საფუძველზე, განისაზღვრა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობა. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ გაგზავნილ იქნა შესაბამისი წერილები, როგორც ქალაქის, ასევე ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში გაფორმდა შესაბამისი ხელშეკრულებები, რამაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა არსებული მდგომარეობა და განსაკუთრებულ როლს ითამაშებს შემდგომი დაგეგმარების თვალსაზრისით.

2023 წლის ივლისიდან მიმდინარეობს როგორც იურიდიული , ისე ფიზიკური პირების დარეგისტრირება  UCC სერვისთან  სს „გაერთაინებულ კლირინგ ცენტრთან“ (რაც ნიშნავს გადახდებს ნებისმიერი საგადახდო არხის მეშვეობით, კერძოდ: მობაილ ბანკი/ინტერნეტ ბანკი, სწრაფი ჩარიცხვის აპარატი, მობილური აპლიკაცია)

ხელშეკრულების განახლება ხდება ყოველწლიურად. ზემოთ აღნიშნულ პროგრამას ზედამხედველობას უწევს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური. ამასთან ერთად მიმდინარეობს ადმინისტრაციულ ერთეულებში ფიზიკური პირების აღრიცხვიანობა და პერიოდულად მოხდება ამ სისტემაში ჩართვა. 2024 წელს  დასუფთავების მოსაკრებლიდან შემოსულია 91 903.43 ლარი, რაც წინა წლის საგეგმო მაჩვენებელზე (60 000 ლარი) 31 903.43 ლარით მეტია.

ცხრილი N8. დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობა

| № | საქმიანობა | ზომის ერთეული | წლიური დაგროვების ნორმა მ3 | მოსაკრებლის განაკვეთი თვეში (ლარი) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | მუზეუმები, ბიბლიოთეკები | საერთო ფართის 1მ2 | 0.02 | 0.02 |
| 2 | ოფისები, სააგენტოები, პროფესიული და სახელმწიფო ორგანიზაციები, ბანკები, საკრედიტო და საფინანსო დაწესებულებები | საერთო ფართის 1მ2 | 0.04 | 0.04 |
| 3 | თეატრი და კინოთეატრი | მაყურებლის ერთი სავარძელი | 0.17 | 0.18 |
| 4 | სკოლები, ინსტიტუტები, კოლეჯები, საბავშვო ბაგა-ბაღები | ერთ მოსწავლეზე | 0.198 | 0.1 |
| 5 | სასტუმროები | ერთი საწოლი | 0.48 | 0.5 |
| 6 | საავადმყოფო | ერთი საწოლი | 0.64 | 0.67 |
| 7 | პოლიკლინიკები, სამედიცინო დიაგნოსტიკური ცენტრები | საერთო ფართის 1მ2 | 0.09 | 0.09 |
| 8 | სტომატოლოგიური კაბინეტები | საერთო ფართის 1მ2 | 0.14 | 0.15 |
| 9 | სასურსათო საქონლის მაღაზიები | სავაჭრო ფართის 1მ2 | 0.38 | 0.4 |
| 10 | სამრეწველო საქონლის მაღაზიები აფთიაქი | სავაჭრო ფართის 1მ2 | 0.13 | 0.14 |
| 11 | შერეული საქონლის მაღაზიები | სავაჭრო ფართის 1მ2 | 0.23 | 0.24 |
| 12 | ბაზრობები | საერთო ფართის 1მ2 | 0.21 | კვირაობით 0.08 |
|  |  |  |  | ყოველდღიურად 0.12 |
| 13 | ბენზოგასამართი სადგურები | საერთო ფართის 1მ2 | 0.05 | 0.05 |
| 14 | ავტო ტექ. მომსახურების ადგილები | ღია საერთო ფართის 1მ2 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | დახურული საერთო ფართის 1მ2 | 0.8 | 0.08 |
| 15 | აბანოები | საერთო ფართის 1მ2 | 0.1 | 0.1 |
| 16 | სადალაქოები, სილამაზის სალონები | საერთო ფართის 1მ2 | 0.2 | 0.20 |
| 17 | შენობის შიგნით მიმდინარე სამეწარმეო საქმიანობა, საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტები | საერთოფართის 1მ2 | 0.13 | 0.14 |

| 18 | რესტორნები, სასადილოები, კაფეები | ერთი დასაჯდომი ადგილი | 0.48 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | საცხობები | სამუშაო ფართის 1მ2 | 0.14 | 0.15 |
| 20 | საავტომობილო სადგურები | ღია ფართის 1მ2 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | დახურული ფართის 1მ2 | 0.04 | 0.04 |
| 21 | საწარმოო დანიშნულების ობიექტების ღია ტერიტორიები | საერთო ფართის 1მ2 | 0.004 | 0.004 |
| 22 | სარიტუალო და საბანკეტო დარბაზები | ერთი დასაჯდომი ადგილი | 0.3 | 0.3 |

ერთი თვის მოსაკრებლის ოდენობის გაანგარიშება მ=გXრ

მ - ერთი თვის მოსაკრებელი

გ - მოსაკრებლის განაკვეთი

რ - ზომის ერთეულის ფაქტობრივი ოდენობა

შენიშვნა: 1მ3 ნარჩენის გატანის ღირებულება ქ. ამბროლაურში შეადგენს 12,5 ლარს.

  - ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ტარიფების პროგნოზი მომდევნო 5 წლის მანძილზე

ცხრილი N7. ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ტარიფების პროგნოზი.

|  | 2026 2027 2028 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- |
| საყოფაცხოვრებო ლარი/ერთ სულ მოსახლეზე/თვეში | 2,45 2.5 2.6 2.8 | 3 |
| იურიდიული პირები ლარი/ტონა | 178 180 185 190 | 200 |

4. ბიუჯეტი და დაფინანსების პროცესები

არსებული მდგომარეობა

ა) ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის“ 2024 წლის ბიუჯეტი შეადგენს სულ 1 247 300 ლარს.

ბ) ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან მიღებული შემოსავალი გეგმის მიხედვით შეადგენს 100 000 ლარს, ხოლო ფაქტიური მდგომარეობით შემოსულია (2024 წლის ფაქტი) 91903.43 ლარი.

5. მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის სისტემის SWOT ანალიზი

სამუშაო ჯგუფთან თანამშრომლობით შემუშავებული იქნა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის არსებული სისტემის ანალიზი ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების განსაზღვრის გზით (SWOT ანალიზი).

ძლიერ მხარეებს შორის აღსანიშნავია ის, რომ:

- ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს შესაბამისი სამსახური - ა(ა)იპ

„ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“, რომელიც ახორციელებს ნარჩენების მართვის მომსახურებას ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში;

- არსებობს ინფრასტრუქტურა, რომელიც დღეისათვის უზრუნველყოფს

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვებასა და გატანას;

- ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსების ზრდადი დინამიკა;

- დასუფთავების სერვისით უზრუნველყოფილია ქალაქის მოსახლეობის 100%; სუსტ მხარეებს შორის აღსანიშნავია შემდეგი:

- არ ხორციელდება სახიფათო ნარჩენების მართვა;

- არ არსებობს ნარჩენების სეპარირების სისტემები;

- არ არსებობს ცხოველთა ნარჩენების შესაბამისი უტილიზაციის საშუალებები;

- სამშენებლო ნარჩენებისთვის ნაგავსაყრელის არარსებობა.

არსებობს შესაძლებლობების საკმაოდ ფართო სპექტრი, რომლის გამოყენება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ნარჩენების მართვის სისტემას მუნიციპალიტეტში. კერძოდ, ესაა:

- საქართველოს „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ არსებობა, რომელიც კონკრეტულად საზღვრავს მუნიციპალიტეტების პასუხისმგებლობას ადგილობრივ დონეზე ნარჩენების მართვის მიმართ;

- ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება, რომელშიც განსაზღვრულია საქართველოს ვალდებულებები ნარჩენების მართვის მიმართულებით;

- ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნული სტრატეგია და 2016-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა;

- დასავლეთ საქართველოში რეგიონალური ნაგავსაყრელის მშენებლობა;

- ტრანსასაზღვრო პროექტების რეალიზაცია მეზობელ ქვეყნებთან თანამშრომლობით და გამოცდილების გაზიარება;

- ნარჩენების	მართვის	თანამედროვე	ტექნოლოგიების	საერთაშორისო	და ადგილობრივი გამოცდილების არსებობა და ხელმისაწვდომობა;

- საქართველოს	უმაღლეს	სასწავლებლებში	ნარჩენების	მართვის	დარგისათვის კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადების შესაძლებლობა.

ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესების საქმეში მეტად მნიშვნელოვან ფაქტორებს წარმოადგენენ საფრთხეები, რომელთა გათვალისწინება და მათი გავლენის შემცირება ერთ-ერთ განსაკუთრებულ როლს თამაშობს. უნდა აღინიშნოს შემდეგი საფრთხეები, რომელთა გამოვლენა არის მოსალოდნელი:

o „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ შესაბამისად ახალი ნორმატიული დოკუმენტების მიღების ვადების დაგვიანება, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმის განხორციელებას;

o საქართველოს ნარჩენების მართვის სტრატეგიის მიერ განსაზღვრული ვადების არდაცვა, რამაც შესაძლოა გადაავადოს მთელი რიგი აქტუალური და პრიორიტეტული საქმიანობების რეალიზაცია;

o სეპარირებული ნარჩენებისათვის ბაზრის არარსებობა ან სეპარირებულ ნარჩენებზე მოთხოვნილების შემცირება.

# 6. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმის ხედვა და მიზნები

ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული პრობლემების რანჟირება.

| პრობლემის აღწერა |  |
| --- | --- |
| კონტეინერების არასაკმარისი რაოდენობა |  |
| მოსახლეობის დაბალი თვითშეგნება |  |
| ნარჩენების სეპარირების ნაწილობრივ არსებობა |  |
| არასანქცირებული ქაოტური ნაგავსაყრელები |  |
| ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის მომსახურებით არ არის მოცული მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორია |  |
| ნარჩენების წვა |  |
| ნარჩენების კომპოსტირების არარსებობა |  |
| სანქციების არ გამოყენება ნარჩენებით გარემოს დაბინძურებისათვის |  |

ამდენად, ყველაზე  პრიორიტეტულ პრობლემებს წარმოადგენს:

- მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიურად ხდება ნარჩენების შეგროვებისათვის კონტეინერების შეძენა მათ შორი მიმდინერე წელსაც (2025) შეძენილია 57 ერთეული ნაგავშემკრები კონტეინერი, რაოდენობა  მაინც არასაკმარისია, ვინაიდან ხდება კონტეინერების მწყობრიდან გამოსვლა და ახლით ჩანაცვლება.

- მოსახლეობის დაბალი თვითშეგნება, რაც მნიშვნელოვნად განაპირობებს გარემოს ნარჩენებით დაბინძურებას,

- ნარჩენების დახარისხებული შეგროვების , კერძოდ პლასტიკის ნარჩენების მართვა,

- სეპარირების სისტემების დანერგვა მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე

# არასანქცირებული სტიქიური ნაგავსაყრელები  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

ამბროლაურის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმის ხედვაა:

ეკოლოგიურად სუფთა გარემოსშექმნა

განისაზღვრა შედეგების მიღწევის შემდეგი მიზნობრივი მაჩვენებლები 2030 წლისთვის:

- ნარჩენების შეგროვებით მოცული მოსახლეობის რაოდენობა - 100 %.

- ნარჩენების სეპარირება:

-	ქაღალდი - 70%

-	მინა - 20%

-	მეტალი - 30%

-	პლასტიკი - 30%.

„ნარჩენების მართვის კოდექსისა“ და ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიის შესაბამისად მუნიციპალიტეტების პასუხისმგებლობა ნარჩენების მართვის სფეროში განისაზღვრა ორი მნიშვნელოვანი ფუნქციით:

|  |  | 2026 წლისთვის | 2030 წლისთვის |
| --- | --- | --- | --- |
| მუნიციპალური ნარჩენები |  | 95% | 100% |
| სახიფათო ნარჩენები |  | 85% | 100% |

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტმა ნარჩენების მართვის 2026-2030 წლისათვის სამოქმედო გეგმიდან განსაზღვრა სამი მიზანი:

მიზანი 1. მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება და დანერგვა.

მიზანი 2. ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების ხელშეწყობა.

მიზანი 3. მოსახლეობის ინფორმირება და  ცნობიერების ამაღლება ნარჩენების მართვის შესახებ.

თითოეული მიზნისათვის განისაზღვრა ამოცანები და მათი მიღწევის ღონისძიებები, რაც მოყვანილია შემდეგ ცხრილში:

| მიზანი 1. მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების ეფექტიანობის.ამაღლება. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მოცანა |  |  |  | ღონისძიებები |  |
| ნარჩენების შეგროვების უზრუნველყოფა |  |  |  | კონტეინერების შეძენა |  |
| მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე (მოხდება ეტაპობრივად) | ნაგავმზიდების შეძენა |  |  |
|  | ნარჩენების შეგროვების ოპტიმალური მარშუტებისა და ტრანსპორტის მოძრაობის გრაფიკების შემუშავება |  |  |
| ნარჩენების შემკრები კონტეინერების სანიტარული ნორმების დაცვა | სამრეცხაოს მშენებლობა |  |  |
|  | შესაბამისი ტექნიკის შეძენა |  |  |
|  | კონტეინერების რეცხვის გრაფიკის შემუშავება |  |  |
| სპეციალური დანიშნულების ტექნიკის შეძენა | დამგველი მანქანის შეძენა |  |  |
|  | სარწყავი მანქანის შეძენა |  |  |
| მუნიციპალიტეტის ყველა ქუჩების დაგვა-დასუფთავების მაქსიმალური უზრუნველყოფა | მცირე ზომის უნრების შეძენა და დამონტაჟება ქუჩებში |  |  |
|  | სპეციალური ტექნიკის შეძენა |  |  |
|  | სპეციალური ტანსაცმლის შეძენა |  |  |
|  | ქუჩების დაგვის გრაფიკის შემუშავება |  |  |
|  | გრაფიკის შესრულებაზე მონიტორგის განხორციელება |  |  |
| სახიფათო ნარჩენების შეგროვების სისტემის შექმნა | ელექტრული და ელექტრონული ნარჩენების განცალკევებული შეგროვებისათვის მიმღები პუნქტების შექმნა |  |  |
|  | შეგროვებული ნარჩენების უტილიზაციის უზრუნველყოფა |  |  |
| ნარჩენების მართვის მომსახურებისათვის მოსაკრებლის ამოქმედება | მოსაკრებლის ოდენობის პერიოდული ცვლილება და საკრებულოს მიერ დადგენილების მიღება |  |  |
|  | მოსახლეობაში მოსაკრებლის ამოღების ორგანიზება |  |  |
| მიზანი 2. ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების ხელშეწყობა. გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის უზრუნველსაყოფად კონტეინერული სისტემის ეტაპობრივი დანერგვა თემებისა და სოფლების დაჯგუფების მიხედვით. პირველ ეტაპზე საჭიროა მოხდეს კონტეინერების რაოდენობის გაზრდა იქ, სადაც ეს სისტემა მუშაობს, ასევე იმ თემებში, სადაც დიდი რაოდენობის მოსახლეობაა და შესაბამისად დიდი მოცულობის ნარჩენები წარმოიქმნება. მუნიციპალიტეტებს ნარჩენების სეპარირების ვალდებულებები ეკისრება 2019 წლიდან. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ პროექტის ერთნაირი პრობლემების ერთობლივი გადაჭრა, |  |  |  |
| საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის მომსახურეობის გაუმჯობესება, აუცილებელია ნარჩენების სახეობების (პლასტმასი, ქაღალდი, მინა) სეპარირებული შეგროვების უზრუნველყოფა, რისთვისაც გამოყენებული იქნება სპეციალური კონტეინერები, ხოლო მის დახარისხებას მოახდენს მოსახლეობა. |  |  |  |  |  |
| ამოცანა |  |  | ღონისძიებები |  |  |
| პლასტმასის ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში |  |  | სპეციალური კონტეინერების შეძენა (მოცულობა 1,1 მ3) |  |  |
|  |  |  | ნარჩენების საწყობის ორგანიზება |  |  |
|  |  |  | ცენტრების აღჭურვა შესაბამისი კონტეინერებით |  |  |
| ქაღალდის, მინისა და ლითონის სეპარირებული შეგროვების უზრუნველყოფა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში |  |  | სპეციალური კონტეინერების შეძენა |  |  |
| ნარჩენების კომპოსტირების პროპაგანდა |  |  | კომპოსტირების შესახებ ბუკლეტებისა და ბროშურების დამზადება |  |  |
|  |  |  | კომპოსტირების საპილოტე მოედნის შექმნა. |  |  |
| მიზანი 3. მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ნარჩენების მართვის შესახებ. |  |  |  |  |  |
| ამოცანა |  |  | ღონისძიებები |  |  |
| ნარჩენების მართვის საკითხებზე საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება |  |  | ტრენინგ-სემინარების ორგანიზება სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის |  |  |
|  |  |  | სკოლის მოსწავლეებისათვის საზაფხულო ბანაკის ორგანიზება |  |  |
|  |  |  | პროპაგანდაში ჟურნალ–გაზეთების ჩართვა |  |  |

|  | ბროშურების დამზადება |
| --- | --- |
| საინფორმაციო კამპანია ნარჩენების მართვის შესახებ | პრეს-კონფერენციების ჩატარება |
|  | ბუკლეტები ნარჩენების შეგროვების და გატანის ორგანიზების შესახებ მუნიციპალიტეტში |
|  | ბუკლეტი ნარჩენებით გარემოს დაბინძურებისათვის სანქციების შესახებ |

მუნიციპალური ღონისძიებებისა და პროცესების პრიორიტეტულობის განსაზღვრა მიზანი

მიზანი 1. მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების ეფექტიანობის

ამაღლება

ნარჩენების მართვის სისტემების ეფექტიანობის ამაღლება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად შესაძლებელია შესაბამისი სერვისებით მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობის მოცვა. ამ ეტაპზე ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის მომსახურებით სარგებლობს ქალაქ ამბროლაურის 100%. ამდენად, ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა ეტაპობრივად საჭიროა მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე განსაკუთრებით აქტუალურია მომდევნო 5 წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიის შესაბამისად 2020 წლისთვის მიღწეული უნდა ყოფილიყო ნარჩენების შეგროვების მინიმალური მაჩვენებელი 90%, ხოლო 2025 წლისთვის -100%.

მიზანი 2. ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების ხელშეწყობა

მუნიციპალიტეტში იგეგმება პლასტმასის ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება, რისთვისაც ქალაქის ტერიტორიაზე დაიდგმება სპეციალური კონტეინერები, შემდეგ ეტაპზე აუცილებელია ნარჩენების სხვა სახეობების (ქაღალდი, მეტალი, მინა) სეპარირებული შეგროვების უზრუნველყოფა პლასტმასის ნარჩენებთან ერთად.

ნარჩენების სეპარირებული შეგროვებისათვის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გამოყენებული იქნება მრავალკონტეინერებიანი სისტემა, როცა თითოეული სახის ნარჩენებისათვის (ქაღალდი, პლასტმასი, მინა, ლითონი) ერთ მოედანზე დაიდგმება შესაბამისი კონტეინერი. მოსახლეობა თავად დაახარისხებს ნარჩენებს და განათავსებს შესაბამის კონტეინერში. ასეთი მეთოდით შეგროვებული სეპარირებული ნარჩენები უფრო სუფთაა და არ საჭიროებს დამატებით დახარისხებასა და ხარჯებს.

# 7. საჯარო განხილვები

სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში განხორციელდა, როგორც არსებული პრობლემების იდენტიფიკაცია, ისე მომავლის ხედვის და პრიოროტეტების ჩამოყალიბება. ამ მიზნით ჩატარდა 3 სამუშაო შეხვედრა, ამით შესაძლებელი გახდა ნარჩენების მართვის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება მომდევნო 5 წლიანი პერიოდისათვის.

ცხრილი N15. ალტერნატივების შეფასება ამოცანისათვის 1.1 ნარჩენების შეგროვების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე

| N | ალტერნატივები | შეფასების კრიტერიუმები |  |  | შეფასება1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | დაბალი ღირებულება | მაღალი ეფექტიანობა | შესრულების ვადები |  |
| 1 | კონტეინერული სისტემის დანერგვა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მთლიან ტერიტორიაზე ერთდოულად | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | წყაროსთან სეპარაცია, როცა მოსახლეობა თავად აცალკავებს პლასტმასის ნარჩენებს და ათავსებს შესაბამის კონტეინერში | 4 | 5 | 3 | 12 |

ცხრილი N16. ალტერნატივების შეფასება

ამოცანისათვის 2.1. პლასტმასის ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება ქ.ამბროლაურში

| N | ალტერნატივები | შეფასების კრიტერიუმები |  |  | შეფასება |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ღირებულება | ეფექტიანობა | შესრულების ვადები |  |
| 1 | ერთკონტეინერიანი შეგროვების სისტემა, როცა ყველა ნარჩენი თავსდება ერთ კონტეინერში და შემდეგ ხდება პლასტმასის ნარჩენების გამოცალკავება | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | წყაროსთან სეპარაცია, როცა მოსახლეობა თავად აცალკავებს პლასტმასის ნარჩენებს და ათავსებს შესაბამის კონტეინერში | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 3 | ორკონტეინერიანი შეგროვების სისტემა, როცა ერთ კონტეინერში მოსახლეობაათავსებს რეციკლირებად ნარჩენებს, ხოლო | 3 | 3 | 3 | 9 |

1თითოეული კრიტერიუმი ფასდება 1-დან 5 ქულამდე. საუკეთესო შეფასებაა - 5.

|  | მეორე კონტეინერში - ყველა დანარჩენ ნარჩენებს. რეციკლირებადი ნარჩენები საჭიროებენ დამატებით დახარისხებას. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ხრილი N 17. დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

| შესრულების ინდიკატორი | განსაზღვრა და გაზომვის ერთეული 80 % | მიზნობრივი მაჩვენებელი |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. ნარჩენების | განსაზღვრა: ნარჩენების შეგროვებისა და ტრასპორტირების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის უფრო მეტი მოსახლეობა. გაზომვის ერთეული: მოსახლეობის საერთო რაოდენობისა და მომსახურებით მოცული მოსახლეობის ფარდობა პროცენტებში. |  |  |  |  |  |
| მართვის |  |  |  |  |  |  |
| სერვისებით |  |  |  |  |  |  |
| (ნარჩენების შეგროვება, |  | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% |
| ტრასპორტირება) |  |  |  |  |  |  |
| მოცული |  |  |  |  |  |  |
| მოსახლეობა |  |  |  |  |  |  |
| 2. წარმოქმნილი | განსაზღვრა: წარმოქმნილი ნარჩენებიდან |  |  |  |  |  |
| ნარჩენების | რეალურად შეგროვებული და |  |  |  |  |  |
| შეგროვება და | ნაგავსაყრელზე გატანილი ნარჩენების |  |  |  |  |  |
| ნაგავსაყრელზე გატანა | მოცულობის ზრდა. გაზომვის ერთეული: ფაქტიურად შეგროვებული და ნაგავსაყრელზე | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% |
|  | გატანილი ნარჩენების მოცულობის |  |  |  |  |  |
|  | ფარდობა წარმოქმნილი ნარჩენების |  |  |  |  |  |
|  | მოცულობასთან პროცენტებში. |  |  |  |  |  |
| 3. სეპარირებულად შეგროვებული პლასტმასის მოცულობა | განსაზღვრა: წარმოქმნილი ნარჩენებიდან პლასტმასის ნარჩენების განცალკევებით შეგროვების ზრდა. გაზომვის ერთეული: გამოცალკავებულად შეგროვებული პლასტმასის ნარჩენების ფარდობა პლასტმასის წარმოქმნილი ნარჩენების მოცულობასთან პროცენტებში |  | 20% | 30 % | 30% | 35% |
| 4. სეპარირებულად შეგროვებული მინის მოცულობა | განსაზღვრა: წარმოქმნილი ნარჩენებიდან მინის ნარჩენების განცალკევებით შეგროვების ზრდა. გაზომვის ერთეული: გამოცალკევებულად შეგროვებული მინის ნარჩენების ფარდობა მინის წარმოქმნილი ნარჩენების მოცულობასთან პროცენტებში |  |  | 20% | 30% | 30% |
| 5. სეპარირებულად შეგროვებული ქაღალდის მოცულობა | განსაზღვრა: წარმოქმნილი ნარჩენებიდან ქაღალდის ნარჩენების განცალკევებით შეგროვების ზრდა. გაზომვის ერთეული: გამოცალკავებულად შეგროვებული ქაღალდის ნარჩენების ფარდობა ქაღალდის წარმოქმნილი ნარჩენების მოცულობასთან პროცენტებში |  |  | 20% | 25% | 35% |
| 6. მოსახლეობის | განსაზღვრა: გამოკითხვის შედეგად მოსახლეობის კმაყოფილების ზრდა ნარჩენების მართვის მომსახურებით გაზომვის ერთეული: კმაყოფილი მოსახლეობის რაოდენობის შეფარდება მოსახლეობის საერთო რაოდენობასთან პროცენტულად. |  |  |  |  |  |
| კმაყოფილება |  |  |  |  |  |  |
| ნარჩენების მართვის მიწოდებული |  |  |  | 60% | 60% | 70% |
| მომსახურებით |  |  |  |  |  |  |

სამოქმედო გეგმები

| მიზანი 1 მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების ეფექტიანობის ამაღლება |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანა 1.1 ნარჩენების შეგროვების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე (მოხდება ეტაპობრივად) |  |  |  |  |  |
| ღონისძიებები |  | განხორციე ლების პერიოდი | პასუხისმგებელი ორგანო | ხარჯები | დაფინანსების წყარო |
| 1.1.1 | ნარჩენების შეგროვების კონტეინერული სისტემის განვითარება სოფლებში და დაბებში | 2026 | ა(ა)იპ „ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ | 50 000 | ადგილობრივი, სახელმწიფო |
| 1.1.2 | ნარჩენების შეგროვების მარშრუტების შემუშავება და ნაგავმზიდების მოძრაობის ინტენსივობის ოპტიმიზაცია | 2027 | ა(ა)იპ „ ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ |  | ადგილობრივი |

| ამოცანა 1.2 ნარჩენების შემკრები კონტეინერების სანიტარული ნორმების დაცვა |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიებები |  | განხორციელ ების პერიოდი | პასუხისმგებელი ორგანო | ხარჯები | დაფინანსების წყარო |
| 1.2.1 | კონტეინერების სამრეცხაოს მშენებლობა | 2026 | ა(ა)იპ „ ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ |  | ადგილობრივი |
| 1.2.2 | შესაბამისი ტექნიკის შეძენა | 2027 | ა(ა)იპ „ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ |  | ადგილობრივი |
| 1.2.3 | კონტეინერების რეცხვის გრაფიკის შემუშავება | 2026 | ა(ა)იპ „ ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ |  | ადგილობრივი |

| ამოცანა 1.3 სპეციალური დანიშნულების ტექნიკის შეძენა |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიებები |  | განხორციელ ების პერიოდი | პასუხისმგებელი ორგანო | ხარჯები | დაფინანსების წყარო |
| 1.3.1 | დამგველი მანქანის შეძენა | 2028 | ა(ა)იპ „ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ |  | ადგილობრივი |
| 1.3.2 | სარწყავი მანქანის შეძენა | 2029 | ა(ა)იპ „ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ |  | ადგილობრივი, სახელმწიფო |
| ამოცანა 1.4. ამბროლაურში ყველა ქუჩების დაგვა-დასუფთავების უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |
| ღონისძიებები |  | განხორციელ ების პერიოდი | პასუხისმგებელი ორგანო | ხარჯები | დაფინანსების წყარო |

| 1.4.1 | მცირე ზომის უნარების შეძენა და დამონტაჟება ქუჩებში | 2027 | ა(ა)იპ „ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ |  | ადგილობრივი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.2 | სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 2027 | ა(ა)იპ „ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ |  | ადგილობრივი |
| 1.4.3 | სპეციალური ტანსაცმლის შეძენა მომსახურე პერსონალისათვის | 2026 | ა(ა)იპ „ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ |  | ადგილობრივი |
| 1.4.4 | ქუჩების დაგვის გრაფიკის შემუშავება | 2026 | ა(ა)იპ „ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ |  | ადგილობრივი |

| ამოცანა 1.5. სახიფათო ნარჩენების შეგროვების სისტემის შექმნა |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიებები |  | განხორციელ ების პერიოდი | პასუხისმგებელი ორგანო | ხარჯები | დაფინანსების წყარო |
| 1.5.1 | ელექტრული და ელექტრონული ნარჩენების განცალკევებული შეგროვებისათვის მიმღები პუნქტების შექმნა | 2029 | მუნიციპალიტეტი |  | ადგილობრივი, სახელმწიფო |
| 1.5.2 | შეგროვებული ნარჩენების უტილიზაციის უზრუნველყოფა | 2029 | მუნიციპალიტეტი |  |  |
| ამოცანა 1.6. ნარჩენების მართვის მომსახურებისათვის მოსაკრებლის ამოქმედება |  |  |  |  |  |
| ღონისძიებები |  | განხორციელ ების პერიოდი | პასუხისმგებელი ორგანო | ხარჯები | დაფინანსების წყარო |
| 1.6.1 | მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრა და საკრებულოს მიერ დადგენილების მიღება | 2026 | მუნიციპალიტეტი |  | ადგილობრივი |
| 1.6.2 | მოსახლეობაში მოსაკრებლის ამოღების ორგანიზება | 2026 | მუნიციპალიტეტი |  | ადგილობრივი |

| მიზანი 2 ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანა 2.1 პლასტმასის ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება ქ. ამბროლაურში |  |  |  |  |  |
| ღონისძიებები |  | განხორციე ლების პერიოდი | პასუხისმგებელი ორგანო | ხარჯები | დაფინანსების წყარო |
| 2.1.1 | სპეციალური კონტეინერების შეძენა (მოცულობა 1,1 მ3) | 2028 | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი | 50 000 | ადგილობრივი, სახელმწიფო |
| 2.1.2 | ნარჩენების ბრიკეტირების მანქანის შეძენა | 2030 | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი |  | ადგილობრივი, სახელმწიფო |
| 2.1.3 | ნარჩენების საწყობის ორგანიზება | 2028 | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი |  | ადგილობრივი |
| ამოცანა 2.2. ნარჩენების კომპოსტირების პროპაგანდა |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | კომპოსტირების შესახებ ბუკლეტებისა და ბროშურების დამზადება | 2026 | მუნიციპალიტეტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები |  | დონორთა დახმარებით |
| 2.2.2 | კომპოსტირების საპილოტე მოედნის შექმნა. | 2027 | მუნიციპალიტეტი,არასამთავრობო ორგანიზაციები |  | დონორთა დახმარებით |

| მიზანი 3 მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ნარჩენების მართვის შესახებ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანა 3.1 ნარჩენების მართვის საკითხებზე საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება |  |  |  |  |  |
| ღონისძიებები |  | განხორციელ ების პერიოდი | პასუხისმგებელი ორგანო | ხარჯები | დაფინანსების წყარო |
| 3.1.1 | ტრენინგ-სემინარების ორგანიზება სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის | 2026-2027 | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები |  | დონორთა დახმარებით |
| 3.1.2 | სკოლის მოსწავლეებისათვის საზაფხულობანაკის ორგანიზება | 2026-2027 | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები |  | დონორთა დახმარებით |
| 3.1.3 | ბაღების აღსაზრდელებისათვი ს გასაფერადებელი რვეულების შემუშავება და დაბეჭდვა | 2027-2028 | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები |  | დონორთა დახმარებით |
| ამოცანა 3.2 |  |  |  |  |  |
| ღონისძიებები |  | განხორციელე ბის პერიოდი | პასუხისმგებელი ორგანო | ხარჯები | დაფინანსების წყარო |
| 3.2.1 | ტელეგადაცემების ორგანიზება | 2027-2028 | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები |  | დონორთა დახმარებით |
| 3.2.2 | პუბლიკაციების განხორციელება | 2027-2028 | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები |  | დონორთა დახმარებით |
| 3.2.3 | პრეს- კონფერენციების | 2027-2028 | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, |  |  |

|  | ჩატარება |  | არასამთავრობო ორგანიზაციები |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.4 | ბუკლეტები ნარჩენების შეგროვების და გატანის ორგანიზების შესახებ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში | 2027-2028 | ამბროლაურის მუნი ციპალიტეტი, |  | დონორთა დახმარებით |
| 3.2.5 | ბუკლეტი ნარჩენებით გარემოს დაბინძურებისათვის სანქციების შესახებ | 2027-2028 | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები |  | დონორთა დახმარებით |